

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От\_16.08.2019\_ № 147\_

О внесении изменения в постановление

администрации города Новокузнецка

от 14.11.2018 №201 «Об утверждении

муниципальной программы

Новокузнецкого городского округа

«Обеспечение комфортного

проживания в секторе

индивидуальной жилой застройки»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Новокузнецка от 28.08.2013 № 133 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новокузнецкого городского округа», руководствуясь статьей 40 Устава Новокузнецкого городского округа:

1. Внести изменение в постановление администрации города Новокузнецка от 14.11.2018 №201 «Об утверждении муниципальной программы Новокузнецкого городского округа «Обеспечение комфортного проживания в секторе индивидуальной жилой застройки», изложив приложение «Муниципальная программа Новокузнецкого городского округа «Обеспечение комфортного проживания в секторе индивидуальной жилой застройки» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению информационной политики и социальных коммуникаций администрации города Новокузнецка опубликовать настоящее постановление в городской газете «Новокузнецк».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 июля 2019 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы города.

Глава города С.Н.Кузнецов

Приложение

к постановлению администрации

города Новокузнецка

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_

Приложение

к постановлению администрации

города Новокузнецка

от 14.11.2018 №201

Муниципальная программа Новокузнецкого городского округа

«Обеспечение комфортного проживания в секторе индивидуальной жилой застройки»

Паспорт муниципальной программы Новокузнецкого городского округа

«Обеспечение комфортного проживания в секторе индивидуальной жилой застройки»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование программы | Обеспечение комфортного проживания в секторе индивидуальной жилой застройки (далее – программа) |
| 2 | Реквизиты распоряжения администрации города Новокузнецка об утверждении перечня программ | Распоряжение администрации города Новокузнецка от ­­­20.09.2018 №1341 «Об утверждении перечня действующих муниципальных программ Новокузнецкого городского округа и муниципальных программ Новокузнецкого городского округа, планируемых к реализации с начала очередного финансового года или в плановом периоде»  |
| 3 | Директор программы |  Первый заместитель Главы города Новокузнецка |
| 4 | Разработчик программы |  Разработчик программы: Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Новокузнецка (далее – Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка) |
| 5 | Цель и задачи программы | Цель: Комплексное решение проблем обеспечения комфортного проживания в секторе индивидуальной жилой застройки жителей Новокузнецкого городского округа. Задачи:1. Развитие коммунальной инфраструктуры на территории сектора индивидуальной жилой застройки.2. Повышение качества и комфорта проживания в секторе индивидуальной жилой застройки (далее также - «частный сектор») |
| 6 | Целевые индикаторы программы | Индикаторы:1. Количество Паспортов улиц сектора индивидуальной жилой застройки, прошедших инвентаризацию.2. Доля построенных сетей водоснабжения сектора индивидуальной жилой застройки от общей потребности.3. Доля построенных сетей газоснабжения сектора индивидуальной жилой застройки от общей потребности.4. Площадь дорог сектора индивидуальной жилой застройки, подлежащая ежегодной планировке и профилированию в зимний и летний периоды для обеспечения движения транспорта.5. Количество приобретенных контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов сектора индивидуальной жилой застройки.6. Количество мест накопления твердых коммунальных отходов в секторе индивидуальной жилой застройки, на которых выполнены мероприятия по содержанию.7. Доля выполненных строительно-монтажных и (или) проектно-изыскательских работ от общей потребности в строительстве сетей наружного освещения сектора индивидуальной жилой застройки.8. Количество реализованных проектов организации детских игровых, спортивных площадок в секторе индивидуальной жилой застройки.9. Количество организованных объектов социальной и культурной инфраструктуры для коренных малочисленных народов, проживающих в секторе индивидуальной жилой застройки |
| 7 | Срок реализации программы | 2019–2021 годы |
| 8 | Перечень мероприятий программы | Основные мероприятия:1. Инвентаризация улиц сектора индивидуальной жилой застройки.
2. Водоснабжение территорий сектора индивидуальной жилой застройки.
3. Газоснабжение территорий сектора индивидуальной жилой застройки.
4. Планировка и профилирование дорог сектора индивидуальной жилой застройки в зимний и летний периоды для обеспечения движения транспорта.
5. Организация и содержание мест накопления твердых коммунальных отходов сектора индивидуальной жилой застройки.
6. Обеспечение наружного освещения улиц сектора индивидуальной жилой застройки.
7. Организация детских игровых, спортивных площадок сектора индивидуальной жилой застройки.
8. Развитие инфраструктуры мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов.
 |
| 9 | Исполнитель программы (ответственный исполнитель (координатор), соисполнители) | Ответственный исполнитель (координатор) – Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка.Соисполнители программы:- Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка (далее - УДКХиБ),- Управление капитального строительства (далее – УКС),- администрация Заводского района,- администрация Центрального района,- администрация Орджоникидзевского района,- администрация Кузнецкого района,- администрация Куйбышевского района,-администрация Новоильинского района,- Управление культуры администрации города Новокузнецка |
| 10 | Объемы и источники финансирования программы, тыс. рублей | План | Утверждено в решении о бюджете |
| 10.1 | Всего по источникам | х | х |
|  | 2019-2021 гг.  | 783 410,3 | 227 405,1 |
|  | 2019 г. | 297 129,9 | 227 405,1 |
|  | 2020 г. | 259 644,7 | - |
|  | 2021г. | 226 635,7 | - |
| 10.2 | Федеральный бюджет | х | х |
|  | 2019-2021 гг.  | - | - |
|  | 2019 г. | - | - |
|  | 2020 г. | - | - |
|  | 2021 г. | - | - |
| 10.3 | Областной бюджет | х | х |
|  | 2019-2021 гг.  | 99 235,9 | 94 183,8 |
|  | 2019 г. | 99 235,9 | 94 183,8 |
|  | 2020 г. | - | - |
|  | 2021 г. |  |  |
| 10.4 | Местный бюджет | х | х |
|  | 2019-2021 гг.  | 678 568,9 | 133 221,3 |
|  | 2019 г. | 196 568,9 | 133 221,3 |
|  | 2020 г. | 257 776,2 | - |
|  | 2021 г. | 224 767,2 | - |
| 10.5 | Внебюджетные источники |  | х |
|  | 2019-2021 гг.  | 5 605,5 | - |
|  | 2019 г. | 1 868,5 | - |
|  | 2020 г. | 1 868,5 | - |
|  | 2021 г. | 1 868,5 | - |
| 11 | Ожидаемый результат программы |  |
| 11.1 | В соответствии с планом | За 2019-2021 гг. планируется достижение следующих значений целевых индикаторов:1. Увеличение количества Паспортов улиц сектора индивидуальной жилой застройки, прошедших инвентаризацию, на 990 ед.2. Увеличение доли протяженности сетей водоснабжения сектора индивидуальной жилой застройки от общей потребности на 20%.3. Увеличение доли протяженности сетей газоснабжения сектора индивидуальной жилой застройки от общей потребности на 6,3%. 4. Обеспечение выполнения работ по планировке и профилированию дорог сектора индивидуальной жилой застройки в зимний и летний периоды, для обеспечения движения транспорта, общей площадью 1 946,92 тыс. м2 ежегодно.5. Увеличение количества приобретенных контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов сектора индивидуальной жилой застройки до 479 ед.6. Обеспечение выполнения мероприятий по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов сектора индивидуальной жилой застройки в количестве 298 ед.7. Увеличение доли выполненных строительно-монтажных и (или) проектно-изыскательских работ от общей потребности в строительстве сетей наружного освещения сектора индивидуальной жилой застройки до 0,6%.8. Увеличение количества реализованных проектов организации детских игровых, спортивных площадок в секторе индивидуальной жилой застройки на 15 ед.9. Создание объектов социальной и культурной инфраструктуры для коренных малочисленных народов, проживающих в секторе индивидуальной жилой застройки в количестве 1 ед |
| 11.2 | В соответствии с решением о бюджете | За 2019-2021 гг. планируется достижение следующих значений целевых индикаторов:1. Увеличение количества Паспортов улиц сектора индивидуальной жилой застройки, прошедших инвентаризацию, на 990 ед.2. Увеличение доли протяженности сетей водоснабжения сектора индивидуальной жилой застройки от общей потребности на 5%.3. Увеличение доли протяженности сетей газоснабжения сектора индивидуальной жилой застройки от общей потребности на 2%. 4. Обеспечение выполнения работ по планировке и профилированию дорог сектора индивидуальной жилой застройки в зимний и летний периоды, для обеспечения движения транспорта, общей площадью 1 946,92 тыс. м2 ежегодно.5. Увеличение количества приобретенных контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов сектора индивидуальной жилой застройки до 369 ед.6. Обеспечение выполнения мероприятий по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов сектора индивидуальной жилой застройки в количестве 298 ед.7. Увеличение доли выполненных строительно-монтажных и (или) проектно-изыскательских работ от общей потребности в строительстве сетей наружного освещения сектора индивидуальной жилой застройки до 0,2%.8. Создание объектов социальной и культурной инфраструктуры для коренных малочисленных народов, проживающих в секторе индивидуальной жилой застройки в количестве 1 ед |

1. Характеристика текущего состояния сектора индивидуальной жилой застройки, основные проблемы, анализ основных показателей

Жилищный фонд Новокузнецкого городского округа на сегодня составляет более 12 915,4 тыс. квадратных метров, из них индивидуальный жилой сектор 1 692,9 тыс. квадратных метров, что составляет более 13% всего жилищного фонда. Средняя жилищная обеспеченность населения 20,4 квадратных метров общей площади на одного жителя.

В рамках настоящей программы под сектором индивидуальной жилой застройки, согласно статьи 47. «Ж-2» Решения Новокузнецкого Городского Совета Народных депутатов от 31.01.2012 N1/6 "Об утверждении правил землепользования и застройки города Новокузнецка", понимается зона индивидуальной застройки, предназначенная для размещения индивидуальных, жилых домов малой этажности (до 3-х этажей) с приусадебными участками, усадебных жилых домов, а также жилых домов блокированной застройки с минимальным размещением объектов социально-общественного значения.

На территории Новокузнецкого городского округа сектор индивидуальной жилой застройки динамично развивается, темпы роста составили 40% от всего нового жилищного фонда за последние три года. Перспектива индивидуального малоэтажного жилищного строительства заложена в генеральном плане города Новокузнецка.

Сектор индивидуальной жилой застройки – это не только свой дом, личное хозяйство и садовый участок, а еще и большое количество ежедневных проблем: недостаточное напряжение в электросети, отсутствие сетей водоснабжения с подключением к централизованному водоснабжению, канализации, водосточных каналов, размещение и утилизация угольной золы и бытовых отходов.

Кроме этого, как правило, в данном секторе наблюдается отсутствие медицинских и образовательных учреждений, а также мест работы, поэтому жителям ежедневно приходится идти или ехать в места расположения данных организаций, сталкиваясь с проблемами неудовлетворительного состояния дорог, отсутствия или недостаточности наружного освещения улиц, отсутствие или ненадлежащее состояние уличных лестниц.

Самое травмоопасное время для жителей сектора индивидуальной жилой застройки – это весна и осень, когда размыты дороги и нет достаточного освещения.

Для решения накопившихся вопросов по улучшению условий проживания жителей в секторе индивидуальной жилой застройки, администрацией города Новокузнецка было инициировано решение о разработке настоящей муниципальной программы, в ходе которой поэтапно приводить территории в соответствие с Правилами благоустройства территории Новокузнецкого городского округа.

2. Основная цель и задачи программы

Основной целью программы является комплексное решение проблем обеспечения комфортного проживания в секторе индивидуальной жилой застройки жителей Новокузнецкого городского округа.

Цель настоящей программы достигается путем реализации следующих задач:

- развитие коммунальной инфраструктуры на территории сектора индивидуальной жилой застройки;

- повышение качества и комфорта проживания в секторе индивидуальной жилой застройки.

3. Целевые индикаторы программы

Целевыми индикаторами, характеризующими решение поставленных в программе задач, являются:

1. Количество Паспортов улиц сектора индивидуальной жилой застройки, прошедших инвентаризацию (ед).

2. Доля построенных сетей водоснабжения сектора индивидуальной жилой застройки от общей потребности (%).

3. Доля построенных сетей газоснабжения сектора индивидуальной жилой застройки от общей потребности (%).

4. Площадь дорог сектора индивидуальной жилой застройки, подлежащая ежегодной планировке и профилированию в зимний и летний периоды для обеспечения движения транспорта (тыс. м2).

5. Количество приобретенных контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов сектора индивидуальной жилой застройки (ед).

6. Количество мест накопления твердых коммунальных отходов в секторе индивидуальной жилой застройки, на которых выполнены мероприятия по содержанию (ед).

7. Доля выполненных строительно-монтажных и (или) проектно-изыскательских работ от общей потребности в строительстве сетей наружного освещения сектора индивидуальной жилой застройки (%).

8. Количество реализованных проектов организации детских игровых, спортивных площадок в секторе индивидуальной жилой застройки (ед).

9. Количество организованных объектов социальной и культурной инфраструктуры для коренных малочисленных народов, проживающих в секторе индивидуальной жилой застройки (ед).

Сведения о показателях мероприятий и их планируемых значениях представлены в [приложении №1](#Par1126) к настоящей программе.

Методика расчета целевых индикаторов приводится в приложении № 2 к настоящей программе.

4. Срок реализации программы

Срок реализации программы - 2019-2021 годы.

5. Характеристика основных мероприятий программы.

Для достижения целей и задач, указанных в настоящей программе, необходимо выполнение комплекса следующих основных мероприятий:

1. Основное мероприятие 1 «Инвентаризация улиц сектора индивидуальной жилой застройки».

Данное мероприятие подразумевает под собой фактическое обследование улиц сектора индивидуальной жилой застройки и уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

В рамках инвентаризации администрации районов города Новокузнецка тщательно обследуют территории и подготавливают Паспорта улиц сектора индивидуальной жилой застройки, прошедших инвентаризацию, в соответствии с разработанной формой, содержащей сведения об уровне благоустройства индивидуального жилого дома и земельного участка, предоставленного для его размещения, оценку уровня благоустроенности территории, соответствие внешнего вида индивидуального жилого дома правилам благоустройства. Благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

2. Основное мероприятие 2 «Водоснабжение территории сектора индивидуальной жилой застройки».

В Новокузнецком городском округе в период с 2015 по 2018 годы осуществлялось строительство сетей водоснабжения с подключением к централизованному водоснабжению жилых домов частного сектора в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка» В 2019 году незавершенные объекты данного мероприятия включены в основное мероприятие 2 настоящей программы.

 На территории Новокузнецкого городского округа общая протяженность сетей водоснабжения составляет 1 053,393 км, что не позволяет в полной мере обеспечить качественной питьевой водой и водой на хозяйственные нужды население города Новокузнецка проживающего в секторе индивидуальной жилой застройки. Потребность в новом строительстве сетей водоснабжения на долгосрочное развитие до 2029 года составляет более 77 км, на ориентировочную сумму 2 629 млн. руб. На период 2019-2021годы планируется исполнение следующих мероприятий:

- строительство сетей водоснабжения по улицам: Техническая, Арбатская, Даурская, Спасская, Гончарова, Крутая, Урановая, Механизаторов, Старо-Островская, Лобачевского, Абаканская, Алейская (1 этап), Прудовая (1 этап), Шоссейная, Макаренко, пос. Малоэтажный, Куйбышевского района;

- строительство сетей водоснабжения с устройством резервуаров и насосной станции Куйбышевского района по улицам: Гончарова (в северном направлении), Даурская (в западном направлении);

- подключение (техническое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Водоканал» объектов капитального строительства, расположенных по адресам: Заводской район, поселок Телеуты и проезд Сусанина Орджоникидзевского района.

Перечень объектов, необходимых обеспечить водоснабжением в рамках настоящей программы, содержится в форме №5 Приложения к настоящей программе. В графе 9 данной формы содержится справочная информация, раннее отраженная в МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка».

Обеспечение населения чистой питьевой водой является важнейшим направлением социально-экономического развития России, Кемеровской области и города Новокузнецка в частности.

В администрацию города Новокузнецка неоднократно обращаются жители жилых домов частного сектора Куйбышевского, Кузнецкого, Орджоникидзевского и Заводского районов с жалобами на отсутствие централизованного водоснабжения.

Отсутствие чистой воды является основной причиной распространения кишечных инфекций, гепатита и болезней желудочно-кишечного тракта, возникновения патологий и усиления воздействия на организм человека канцерогенных и мутагенных факторов. В отдельных случаях отсутствие доступа к чистой воде приводит к массовым заболеваниям и распространению эпидемий.

Развитие исследований по выявлению риска для здоровья населения в связи с химическим и биологическим водоснабжения загрязнением поверхностных и подземных вод подтверждает необходимость целенаправленных действий для сокращения заболеваемости, связанной с антропогенным воздействием биологических и химических загрязнений.

3. Основное мероприятие 3 «Газоснабжение территории сектора индивидуальной жилой застройки».

В границах города Новокузнецка сосредоточены промышленные предприятия, от бесперебойной работы которых зависит само существование города со всеми сопутствующими производствами и инфраструктурой, обеспечивающей снабжение города теплом, водой, электроэнергией. Большая концентрация промышленного производства неизбежно оказывает отрицательное воздействие на окружающую природную среду, но и свой вклад в загрязнение атмосферы города вносят небольшие котельные и другие источники.

По данным мониторинга атмосферного воздуха основными загрязнителями в городе Новокузнецке являются взвешенные вещества и сажа. Особенно напряженная ситуация создается при неблагоприятных метеорологических условиях, способствующих накоплению вредных веществ в атмосфере города. Ежедневные замеры воздуха в этот период показывают наибольшие превышения предельно допустимых концентраций по взвешенным веществам и саже в жилой застройке, где расположены низкие источники выбросов, загрязняющие вещества от которых не рассеиваются, а скапливаются в приземных слоях атмосферы.

На территории Новокузнецкого городского округа расположено более 26 тыс. домов частного сектора, отапливаемых автономными источниками отопления, которые вносят свой вклад в загрязнение атмосферного воздуха. Проведен анализ рассеивания выбросов домовых печей частного сектора в атмосферном воздухе города по показателям сажа и пыль, по результатам которого установлено, что валовый выброс сажи от домовых печей соразмерен суммарному объему выбросов сажи от промышленных предприятий.

С целью уменьшения негативной нагрузки на атмосферный воздух, необходим перевод сектора индивидуальной жилой застройки на газоснабжение.

Потребность в строительстве сетей газоснабжения, обеспечивающих частный сектор города Новокузнецка, составляет ориентировочно 353,43 км с перспективой развития до 2030 года.

На период 2019-2021 годы запланировано обеспечение строительства 22,3 км сетей, это 6,3% от общей потребности.

 4. Основное мероприятие 4 «Планировка и профилирование дорог сектора индивидуальной жилой застройки в зимний и летний периоды для обеспечения движения транспорта».

 Данное мероприятие включает в себя текущее содержание дорог общего пользования местного значения, решающее проблему неудовлетворенности состояния улично-дорожной сети сектора индивидуальной жилой застройки Новокузнецкого городского округа.

К сожалению, нередко можно встретить в секторе индивидуальной жилой застройки отсутствие хорошей дороги, чаще всего это накатанная земля, насыпь из щебня, редко асфальт. Особенно остро ощущается жителями проблема ненадлежащего обслуживания дорог в осенне-зимний и весенний периоды, когда выпадающие осадки затрудняют передвижение граждан и не всегда экстренные службы имеют возможность добраться до нужного места.

 В настоящее время дороги и проезды сектора индивидуальной жилой застройки не имеют статуса полноценной автомобильной дороги общего пользования местного значения, не соответствуют требованиям ГОСТ и нормативно технической документации, не приведены в технически исправное состояние. В условиях ограниченного финансирования принято решение выполнять работы, обеспечивающие проезд транспорта и спецслужб быстрого реагирования, для этого будут выполняться работы как отсыпка, грейдирование дорожного полотна, обрезка кустарника для обеспечения видимости на дорогах и проездах сектора ИЖЗ и прочие работы.

По состоянию на 2018 год текущее содержание требуется 615,6 километрам дорог сектора индивидуальной жилой застройки города. Для 4 309,3 тысяч квадратных метров дорог требуется устройство покрытия переходного типа в целях обеспечения технического исправного состояния.

5. Основное мероприятие 5 «Организация и содержание мест накопления твердых коммунальных отходов сектора индивидуальной жилой застройки».

Отсутствие необходимого количества мест накопления ТКО (контейнерных площадок) влечет за собой образование мест несанкционированного размещения ТКО, которые, в свою очередь, являются источниками опасных для человека инфекций, размножению животных, переносящих инфекционные и смертельные заболевания, к загрязнению почвы, поверхностных и подземных вод.

Реализация мероприятий программы позволит решить проблему сбора и транспортировки твердых коммунальных отходов на территории сектора индивидуальной жилой застройки города.

Для реализации мероприятия предполагается приобретение большегрузных контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов для дальнейшей установки в местах (площадках накопления ТКО) на территории частного сектора Новокузнецкого городского округа и выполнение ряда мероприятий по их содержанию (работы по ремонту и покраске контейнеров, зачистка контейнеров (ручная и машинная), санитарное содержание территории контейнерной площадки).

По состоянию на 2018 год потребность в большегрузных контейнерах составляет 479 штук.

На основании Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.08.2007 № 234 «Об утверждении Положения о субсидиях бюджетам муниципальных районов (городских округов) из областного бюджета», Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.10.2013 № 458 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса» на 2014-2024 годы» принято решение о заключении Соглашения о предоставлении в 2019 году из бюджета Кемеровской области бюджету муниципального образования «Новокузнецкий городской округ» субсидии на софинансирование приобретения контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Департаментом жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области бюджету Новокузнецкого городского округа в 2019 году Субсидии на софинансирование мероприятия.

6. Основное мероприятие 6 «Обеспечение наружного освещения улиц сектора индивидуальной жилой застройки» позволит решить еще один вопрос в части благоустройства сектора индивидуальной жилой застройки и соблюдения Правил благоустройства территории города.

Организация наружного освещения городского округа является важнейшим направлением комплексного развития и благоустройства частного сектора города Новокузнецка.

В связи с этим необходимо обеспечить строительство новых и капитальный ремонт существующих сетей наружного освещения на территории сектора индивидуальной жилой застройки города Новокузнецка.

Реализация мероприятия требуется в целях комплексного подхода к решению проблемы, обеспечению наружного освещения сектора индивидуальной жилой застройки города Новокузнецка.

По состоянию на 2018 год на первоочередные нужды необходимо установить 576 км сетей освещения.

7. Основное мероприятие 7 «Организация детских игровых, спортивных площадок сектора индивидуальной жилой застройки». Данное мероприятие позволяет создать условия активного отдыха детей, проживающих в секторе индивидуальной жилой застройки.

В секторе индивидуальной жилой застройки города имеются все условия для размещения современных, универсальных детских игровых площадок, для установки игрового оборудования, удобного в технической эксплуатации.

Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов: преддошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего школьного возраста (7 - 12 лет).

По состоянию на 2018 год существует потребность строительства 121 детских игровых, спортивных площадок в секторе индивидуальной жилой застройки.

Мероприятие планируется осуществлять за счет привлеченных средств по договорам социально-экономического партнерства, заключенных с администрациями районов города Новокузнецка.

1. Основное мероприятие 8 «Развитие инфраструктуры мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов».

Новокузнецк является самобытным, имеющим свою вековую историю городом, в которой не последнюю роль сыграли  коренные народы. Место традиционного проживания коренных народов и ведения хозяйственной деятельности – это территория традиционного расселения предков коренных народов, сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйственную деятельность и промыслы. На территории Новокузнецкого городского округа места традиционного проживания являются сектором индивидуальной жилой застройки и, как правило, не имеющий развитой социальной и культурной инфраструктуры. В рамках Государственной программы Кемеровской области «Культура Кузбасса» с целью развития социальной и культурной инфраструктуры в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов Кемеровской области и создания условий для повышения доступности для коренных малочисленных народов объектов социальной и инженерной инфраструктуры, а так же проведения этнокультурных мероприятий, принято решение о реализации мероприятия по развитию инфраструктуры мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов. В 2019 году планируется создание объекта социальной и культурной инфраструктуры на территории п. Телеуты.

Целесообразность использования программно-целевого метода для решения цели и задач настоящей программы определена приоритетами долгосрочного социально-экономического развития города, весомыми капитальными вложениями, а также значительными расходами бюджетных и внебюджетных средств.

План программных мероприятий и распределение планируемых расходов по мероприятиям, приводятся в приложениях № 3,4 к настоящей программе.

6. Обоснование финансового обеспечения реализации программы

На период 2019-2021 годы плановый объем финансирования программы составляет 783 410,3 тыс. руб., в том числе:

2019 год – 297 129,9 тыс. руб.,

2020 год - 259 644,7тыс. руб.,

2021 год - 226 635,7 тыс. руб.

Финансирование программы предусмотрено из средств областного и местного бюджетов и внебюджетных средств.

7. Ожидаемые результаты реализации программы

К 2021 году планируется достижение следующих значений целевых индикаторов:

1. Увеличение количества Паспортов улиц сектора индивидуальной жилой застройки, прошедших инвентаризацию, на 990 ед.

2. Увеличение доли протяженности сетей водоснабжения сектора индивидуальной жилой застройки от общей потребности на 20%.

3. Увеличение доли протяженности сетей газоснабжения сектора индивидуальной жилой застройки от общей потребности на 6,3%.

4. Обеспечение выполнения работ по планировке и профилированию дорог сектора индивидуальной жилой застройки в зимний и летний периоды, для обеспечения движения транспорта, общей площадью 1 946,92 тыс. м2 ежегодно.

5. Увеличение количества приобретенных контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов сектора индивидуальной жилой застройки до 479 ед.

6. Обеспечение выполнения мероприятий по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов сектора индивидуальной жилой застройки в количестве 298 ед.

7. Увеличение доли выполненных строительно-монтажных и (или) проектно-изыскательских работ от общей потребности в строительстве сетей наружного освещения сектора индивидуальной жилой застройки до 0,6%.

8. Увеличение количества реализованных проектов организации детских игровых, спортивных площадок в секторе индивидуальной жилой застройки на 15 ед.

9. Создание объектов социальной и культурной инфраструктуры для коренных малочисленных народов, проживающих в секторе индивидуальной жилой застройки в количестве 1 ед.

Положительным эффектом от реализации программы является создание комфортных условий проживания граждан в секторе индивидуальной жилой застройки.

8. Система управления программой

Реализацию программы осуществляет ответственный исполнитель (координатор) Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка и соисполнители программы: УДКХиБ, УКС, администрация Заводского района, администрация Центрального района, администрация Орджоникидзевского района, администрация Кузнецкого района, администрация Новоильинского района, администрация Куйбышевского района.

Текущее управление и мониторинг реализации программы осуществляет Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка.

Целью мониторинга является раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений от запланированных параметров в ходе реализации программы, а также выполнение мероприятий программы в течение года.

Для обеспечения мониторинга, анализа текущей реализации и контроля за ходом реализации программы Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка организует ведение отчетности 2 раза в год.

Отчет за полугодие о реализации муниципальной программы, составленный на основании отчетов по отдельным мероприятиям предоставляется Комитетом ЖКХ администрации города Новокузнецка первому заместителю Главы города и в отдел экономики Управления экономического развития и инвестиций администрации города Новокузнецка в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Годовой отчет о реализации программы, составленный на основании годовых отчетов по реализации по отдельным мероприятиям, председатель Комитета ЖКХ администрации города Новокузнецка предоставляет первому заместителю Главы города и в отдел экономики Управления экономического развития и инвестиций администрации города Новокузнецка ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом.

Директор программы – первый заместитель Главы города Новокузнецка в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, на основании сведений, содержащихся в годовом отчете, представляет Главе города Новокузнецка выводы о ходе реализации программы и ее эффективности за отчетный период в виде аналитической записки.

Первый заместитель Главы города Е.А.Бедарев

Приложение №1

к муниципальной программе

Новокузнецкого городского округа

«Обеспечение

комфортного проживания в секторе

индивидуальной жилой застройки»

Форма №1 «Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы и их планируемых значениях»

| № показателя  | Наименование индикатора | Единица измерения | Источник информации/расчетный метод | Периодичность получения значения | Значение целевых индикаторов  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |
| 1 | Количество Паспортов улиц сектора индивидуальной жилой застройки, прошедших инвентаризацию | Ед | Ведомственная отчётность | 2 раза в год | х | х | х | х |
| В соответствии с планом |  | х | х | х | 990 | х | х |
| В соответствии с решением о бюджете |  | х | х | х | 990 | - | - |
| 2 |  Доля построенных сетей водоснабжения сектора индивидуальной жилой застройки от общей потребности | % | Расчетный метод | 2 раза в год | - | х | х | х |
| В соответствии с планом |  | х | х | х | 7 | 7 | 6 |
| В соответствии с решением о бюджете |  | х | х | х | 5 | - | - |
| 3 |  Доля построенных сетей газоснабжения сектора индивидуальной жилой застройки от общей потребности | % | Расчетный метод | 2 раза в год | - | х | х | х |
| В соответствии с планом | х | х | х | 2 | 2 | 2,3 |
| В соответствии с решением о бюджете | х | х | х | 2 | - | - |
| 4 | Площадь дорог сектора индивидуальной жилой застройки, подлежащая ежегодной планировке и профилированию в зимний и летний периоды для обеспечения движения транспорта. | Тыс. м2 | Статистические данные | 2 раза в год | - | х | х | х |
| В соответствии с планом | х | х | х | х | 1 946,92 | 1 946,92 | 1 946,92  |
| В соответствии с решением о бюджете | х | х | х | х | 1 946,92 | - | - |
| 5 | Количество приобретенных контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов сектора индивидуальной жилой застройки  | ед | Ведомственная отчётность | 2 раза в год | - | х | х | х |
| В соответствии с планом | х | х | х | х | 369 | 55 | 55 |
| В соответствии с решением о бюджете | х | х | х | х | 369 | - | - |
| 6 | Количество мест накопления твердых коммунальных отходов в секторе индивидуальной жилой застройки, на которых выполнены мероприятия по содержанию. | ед | Ведомственная отчётность | 2 раза в год | - | х | х | х |
| В соответствии с планом | х | х | х | х | 298 | - | - |
| В соответствии с решением о  | х | х | х | х | 298 | - | - |
|
| 7 | Увеличение доли выполненных строительно-монтажных и (или) проектно-изыскательских работ от общей потребности в строительстве сетей наружного освещения сектора индивидуальной жилой застройки | % | Расчетный метод | 2 раза в год | - | х | х | х |
| В соответствии с планом | х | х | х | х | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| В соответствии с решением о бюджете | х | х | х | х | 0,2 | - | - |
| 8 | Количество реализованных проектов организации детских игровых, спортивных площадок в секторе индивидуальной жилой застройки | ед | Ведомственная отчётность | 2 раза в год | - | х | х | х |
| В соответствии с планом | х | х | х | х | 5 | 5 | 5 |
| В соответствии с решением о бюджете | х | х | х | х | - | - | - |
| 9 | Количество организованных объектов социальной и культурной инфраструктуры для коренных малочисленных народов, проживающих в секторе индивидуальной жилой застройки | ед | Ведомственная отчётность | 2 раза в год | - | х | х | х |
| В соответствии с планом | х | х | х | х | 1 | - | - |
| В соответствии с решением о бюджете | х | х | х | х | 1 | - | - |

Приложение №2

к муниципальной программе

Новокузнецкого городского округа

«Обеспечение

комфортного проживания в секторе

индивидуальной жилой застройки»

Форма №2 «Методика расчета целевых индикаторов программы»

| № целевого индикатора  | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Методика расчета целевого индикатора и методологические пояснения к расчету целевого индикатора | Наименование базового индикатора, используемого в формуле |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | Доля построенных сетей водоснабжения сектора индивидуальной жилой застройки от общей потребности. | % | В раб.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ X 100%, гдеС общ.В раб. – количество построенных сетей водоснабжения в секторе индивидуальной жилой застройки (км)С общ. – общая потребность в строительстве сетей водоснабжения в секторе индивидуальной жилой застройки (км)  |  |
| 3. | Доля построенных сетей газоснабжения сектора индивидуальной жилой застройки от общей потребности. | % | В раб.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ X 100%, гдеС общ.В раб. – количество построенных сетей газоснабжения в секторе индивидуальной жилой застройки (км)С общ. – общая потребность в строительстве сетей газоснабжения в секторе индивидуальной жилой застройки (км)  |  |
| 6. | Доля выполненных строительно-монтажных и (или) проектно-изыскательских работ от общей потребности в строительстве сетей наружного освещения сектора индивидуальной жилой застройки | % | В раб.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ X 100%, гдеС общ.В раб. – количество выполненных строительно-монтажных и (или) проектно-изыскательских работ освещения сектора индивидуальной жилой застройки (км)С общ. – общая потребность в строительстве сетей наружного освещения сектора индивидуальной жилой застройки (км) |  |

Приложение №3

к муниципальной программе

 Новокузнецкого городского округа

«Обеспечение

комфортного проживания в секторе

индивидуальной жилой застройки»

Форма №3 «План программных мероприятий»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование цели программы, наименование подпрограммы, наименование основного мероприятия | Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор) и соисполнители) программных мероприятий | Срок выполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | Ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия, конечный результат программы | № показателя целевого индикатора |
|  | Всего (сумма граф 7-9) | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| План по программе | 783 410,3 | 297 129,9 | 259 644,7 | 226 635,7 |
| Утверждено в решении о бюджете | 227 405,1 | 227 405,1 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель: Комплексное решение проблем обеспечения комфортного проживания в секторе индивидуальной жилой застройки |
| Программа: «Обеспечение комфортного проживания в секторе индивидуальной жилой застройки» |
| Основное мероприятие 1 «Инвентаризация улиц сектора индивидуальной жилой застройки» | Соисполнители: администрации районов города Новокузнецка | 2019-2021 гг. | Всего: | План по программе | Без финансирования | Увеличение количества Паспортов улиц, сектора индивидуальной жилой застройки, прошедших инвентаризацию, на 990 ед.  | 1. |
|  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
| ОБ | План по программе | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
| МБ | План по программе | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
| ВБ | План по программе | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2 «Водоснабжение территорий сектора индивидуальной жилой застройки» | Комитет ЖКХ администрации г. Новокузнецка | 2019-2021 гг. | Всего: | План по программе | 540 495,3 | 196 781,4 | 187 727,7 | 155 986,2 | Увеличение доли протяженности сетей водоснабжения сектора индивидуальной жилой застройки, от общей потребности на 20% | 2. |
| Утверждено в решении о бюджете | 134 538,6 | 134 538,6 | - | - |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
| ОБ | План по программе | 87 703,8 | 87 703,8 | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | 87 703,8 | 87 703,8 | - | - |
| МБ | План по программе | 452 791,5 | 109 077,6 | 187 727,7 | 155 986,2 |
| Утверждено в решении о бюджете | 46 834,8 | 46 834,8 | - | - |
| ВБ | План по программе | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3 «Газоснабжение территории сектора индивидуальной жилой застройки» | Комитет ЖКХ администрации г. Новокузнецка | 2019-2021 гг. | Всего: | План по программе | 148 560,0 | 49 942,5 | 49 942,5 | 48 675,0 | Увеличение доли протяженности сетей газоснабжения сектора индивидуальной жилой застройки, от общей потребности на 6% | 3. |
|  | Утверждено в решении о бюджете | 49 942,5 | 49 942,5 | - | - |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - |
|  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
| ОБ | План по программе | - | - | - | - |
|  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
| МБ | План по программе | 148 560,0 | 49 942,5 | 49 942,5 | 48 675,0 |
|  | Утверждено в решении о бюджете | 49 942,5 | 49 942,5 | - | - |
| ВБ | План по программе | - | - | - | - |
|  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 4 «Планировка и профилирование дорог сектора индивидуальной жилой застройки в зимний и летний периоды для обеспечения движения транспорта» | Соисполнитель: УДКХиБ | 2019-2021 гг. | Всего: | План по программе | 27 750,0 | 9 250,0 | 9 250,0 | 9 250,0 | Обеспечение выполнения работ по планировке и профилированию дорог сектора индивидуальной жилой застройки в зимний и летний периоды для обеспечения движения транспорта, общей площадью 1 946,92 тыс.м2 ежегодно.  | 4 |
|  | Утверждено в решении о бюджете | 9 250,0 | 9 250,0 | - | - |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
| ОБ | План по программе | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
| МБ | План по программе | 27 750,0 | 9 250,0 | 9 250,0 | 9 250,0 |
| Утверждено в решении о бюджете | 9 250,0 | 9 250,0 | - | - |
| ВБ | План по программе | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
| Соисполнитель:Администрация Центрального района | 2019-2021 гг. | Всего: | План по программе | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | Утверждено в решении о бюджете | 100,0 | 100,0 | - | - |
|  | ФБ | План по программе | - | - | - | - |
|  |  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
|  | ОБ | План по программе | - | - | - | - |
|  |  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
|  | МБ | План по программе | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | Утверждено в решении о бюджете | 100,0 | 100,0 | - | - |
|  | ВБ | План по программе | - | - | - | - |
|  |  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
| Соисполнитель:Администрация Орджоникидзевского района | 2019-2021 гг. | Всего: | План по программе | 750,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
|  |  | Утверждено в решении о бюджете | 250,0 | 250,0 | - | - |
|  | ФБ | План по программе | - | - | - | - |
|  |  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
|  | ОБ | План по программе | - | - | - | - |
|  |  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
|  | МБ | План по программе | 750,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
|  |  | Утверждено в решении о бюджете | 250,0 | 250,0 | - | - |
|  | ВБ | План по программе | - | - | - | - |
|  |  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
| Соисполнитель:Администрация Куйбышевского района | 2019-2021 гг. | Всего: | План по программе | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  |  | Утверждено в решении о бюджете | 200,0 | 200,0 | - | - |
|  | ФБ | План по программе | - | - | - | - |
|  |  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
|  | ОБ | План по программе | - | - | - | - |
|  |  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
|  | МБ | План по программе | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  |  | Утверждено в решении о бюджете | 200,0 | 200,0 | - | - |
|  | ВБ | План по программе | - | - | - | - |
|  |  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
| Соисполнитель:Администрация Кузнецкого района | 2019-2021 гг. | Всего: | План по программе | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | Утверждено в решении о бюджете | 100,0 | 100,0 | - | - |
|  | ФБ | План по программе | - | - | - | - |
|  |  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
|  | ОБ | План по программе | - | - | - | - |
|  |  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
|  | МБ | План по программе | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | Утверждено в решении о бюджете | 100,0 | 100,0 | - | - |
|  | ВБ | План по программе | - | - | - | - |
|  |  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
| Соисполнитель:Администрация Заводского района | 2019-2021 гг. | Всего: | План по программе | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | Утверждено в решении о бюджете | 100,0 | 100,0 | - | - |
|  | ФБ | План по программе | - | - | - | - |
|  |  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
|  | ОБ | План по программе | - | - | - | - |
|  |  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
|  | МБ | План по программе | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | Утверждено в решении о бюджете | 100,0 | 100,0 | - | - |
|  | ВБ | План по программе | - | - | - | - |
|  |  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 5 «Организация и содержание мест накопления твердых коммунальных отходов сектора индивидуальной жилой застройки» | Ответственный исполнитель (координатор) Комитет ЖКХ администрации г. Новокузнецка | 2019-2021 г. | Всего: | План по программе | 29 637,0 | 14 425,0 | 7 606,0 | 7 606,0 | Увеличение количества приобретенных контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов сектора индивидуальной жилой застройки до 479 ед. | 5 |
|  | Утверждено в решении о бюджете | 30 424,0 | 30 424,0 | - | - |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
| ОБ | План по программе | 6 480,0 | 6 480,0 | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | 6 480,0 | 6 480,0 | - | - |
| МБ | План по программе | 23 157,0 | 7 945,0 | 7 606,0 | 7 606,0 |
| Утверждено в решении о бюджете | 23 944,0 | 23 944,0 | - | - |
| ВБ | План по программе | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
| Соисполнитель- Администрация Центрального района | 2019-2021 г. | Всего: | План по программе | 1 718,0 | 1 718,0 | - | - | Обеспечение выполнения мероприятий по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов сектора индивидуальной жилой застройки в количестве 298 ед.  | 6 |
|  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - |
|  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
| ОБ | План по программе | - | - | - | - |
|  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
| МБ | План по программе | 1 718,0 | 1 718,0 | - | - |
|  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
| ВБ | План по программе | - | - | - | - |
|  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
| Соисполнитель- Администрация Орджоникидзевского района | 2019-2021 г. | Всего: | План по программе | 4 724,5 | 4 724,5 | - | - |
|  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - |
|  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
| ОБ | План по программе | - | - | - | - |
|  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
| МБ | План по программе | 4 724,5 | 4 724,5 | - | - |
|  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
| ВБ | План по программе | - | - | - | - |
|  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
| Соисполнитель- Администрация Куйбышевского района | 2019-2021 г. | Всего: | План по программе | 4 617,2 | 4 617,2 | - | - |
|  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - |
|  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
| ОБ | План по программе | - | - | - | - |
|  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
| МБ | План по программе | 4 617,2 | 4 617,2 | - | - |
|  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
| ВБ | План по программе | - | - | - | - |
|  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
| Соисполнитель- Администрация Кузнецкого района | 2019-2021 г. | Всего: | План по программе | 2 684,4 | 2 684,4 | - | - |
|  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - |
|  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
| ОБ | План по программе | - | - | - | - |
|  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
| МБ | План по программе | 2 684,4 | 2 684,4 | - | - |
|  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
| ВБ | План по программе | - | - | - | - |
|  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
| Соисполнитель- Администрация Заводского района | 2019-2021 г. | Всего: | План по программе | 2 254,9 | 2 254,9 | - | - |
|  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - |
|  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
| ОБ | План по программе | - | - | - | - |
|  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
| МБ | План по программе | 2 254,9 | 2 254,9 | - | - |
|  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
| ВБ | План по программе | - | - | - | - |
|  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 6 «Обеспечение наружного освещения улиц сектора индивидуальной жилой застройки» | Соисполнитель: УКС | 2019-2021 гг. | Всего: | План по программе: | 7 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | Увеличение доли выполненных строительно-монтажных и (или) проектно-изыскательских работ от общей потребности в строительстве сетей наружного освещения сектора индивидуальной жилой застройки до 0,6 %  | 7 |
|  | Утверждено в решении о бюджете | 2 500,0 | 2 500,0 | - | - |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
| ОБ | План по программе | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
| МБ | План по программе | 7 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 |
| Утверждено в решении о бюджете | 2 500,0 | 2 500,0 | - | - |
| ВБ | План по программе | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 7 «Организация детских игровых, спортивных площадок сектора индивидуальной жилой застройки» | Соисполнитель: Администрация Центрального района | 2019-2021 гг. | Всего: | План по программе | 1 121,1 | 373,7 | 373,7 | 373,7 | Увеличение количества реализованных проектов организации детских игровых, спортивных площадок в секторе индивидуальной жилой застройки на 15ед | 8 |
|  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
| ОБ | План по программе | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
| МБ | План по программе | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
| ВБ | План по программе | 1 121,1 | 373,7 | 373,7 | 373,7 |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
| Соисполнитель: Администрация Орджоникидзевского района | 2019-2021 гг. | Всего: | План по программе | 1 121,1 | 373,7 | 373,7 | 373,7 |
|  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - |
|  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
| ОБ | План по программе | - | - | - | - |
|  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
| МБ | План по программе | - | - | - | - |
|  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
| ВБ | План по программе | 1 121,1 | 373,7 | 373,7 | 373,7 |
|  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
| Соисполнитель: Администрация Куйбышевского района | 2019-2021 гг. | Всего: | План по программе | 1 121,1 | 373,7 | 373,7 | 373,7 |
|  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - |
|  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
| ОБ | План по программе | - | - | - | - |
|  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
| МБ | План по программе | - | - | - | - |
|  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
| ВБ | План по программе | 1 121,1 | 373,7 | 373,7 | 373,7 |
|  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
| Соисполнитель: Администрация Кузнецкого района | 2019-2021 гг. | Всего: | План по программе | 1 121,1 | 373,7 | 373,7 | 373,7 |
|  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - |
|  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
| ОБ | План по программе | - | - | - | - |
|  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
| МБ | План по программе | - | - | - | - |
|  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
| ВБ | План по программе | 1 121,1 | 373,7 | 373,7 | 373,7 |
|  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
| Соисполнитель: Администрация Заводского района | 2019-2021 гг. | Всего: | План по программе | 1 121,1 | 373,7 | 373,7 | 373,7 |
|  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - |
|  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
| ОБ | План по программе | - | - | - | - |
|  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
| МБ | План по программе | - | - | - | - |
|  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |
| ВБ | План по программе | 1 121,1 | 373,7 | 373,7 | 373,7 |
|  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 8 «Развитие инфраструктуры мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов» | Соисполнители:УКС, Управление культуры администрации города Новокузнецка | 2019г. | Всего: | План по программе: | 5 613,5 | 5 613,5 | - | - | Создание объектов социальной и культурной инфраструктуры для коренных малочисленных народов, проживающих в секторе индивидуальной жилой застройки в количестве 1 ед. | 9 |
|  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
| ФБ | План по программе | - | - | - | - |
|  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
| ОБ | План по программе | 5 052,1 | 5 052,1 | - | - |
|  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
| МБ | План по программе | 561,4 | 561,4 | - | - |
|  | Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
| ВБ | План по программе | - | - | - | - |
|  | Утверждено в решении о бюджете |  |  |  |  |
| Итого по программе: | План по программе | 783 410,3 | 297 129,9 | 259 644,7 | 226 635,7 |  |  |
| Утверждено в решении о бюджете | 227 405,1 | 227 405,1 | - | - |
| Федеральный бюджет(ФБ): | План по программе | - | - | - | - |
| Утверждено в решении о бюджете | - | - | - | - |
| Областной бюджет (ОБ): | План по программе | 99 235,9 | 99 235,9 | - | - |  |  |
| Утверждено в решении о бюджете | 94 183,8 | 94 183,8 | - | - |
| Местный бюджет (МБ): | План по программе | 678 568,9 | 196 025,5 | 257 776,2 | 224 767,2 |
| Утверждено в решении о бюджете | 133 221,3 | 133 221,3 | - | - |
| Внебюджетные источники (указываются виды источников) (ВБ) | План по программе | 5 605,4 | 1 868,5 | 1 868,5 | 1 868,5 |
| Утверждено в решении о бюджете | -  | - | - | - |

Приложение №4

к муниципальной программе

 Новокузнецкого городского округа

«Обеспечение

комфортного проживания в секторе

индивидуальной жилой застройки»

Форма №4 «Распределение планируемых расходов по мероприятиям»

| Наименование программы, основного мероприятия  | Исполнитель (ответственный исполнитель (координатор), соисполнитель) | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей), в том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | РзПР | ЦСР | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого на период 2019-2021гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Программа «Обеспечение комфортного проживания в сектореиндивидуальной жилой застройки» | Всего, в том числе: |  |  |  | 227 405,1 | 0 | 0 | 227 405,1 |
| Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка |  |  |  | 214 905,1 | - | - | 214 905,1 |
| УКС |  |  |  | 2 500,0 | - | - | 2 500,0 |
| УДКХиБ |  |  |  | 9 250,0 | - | - | 9 250,0 |
| Администрация Центрального района |  |  |  | 100,0 | - | - | 100,0 |
| Администрация Орджоникидзевского района |  |  |  | 250,0 | - | - | 250,0 |
| Администрация Куйбышевского района |  |  |  | 200,0 | - | - | 200,0 |
| Администрация Кузнецкого района |  |  |  | 100,0 | - | - | 100,0 |
| Администрация Заводского района |  |  |  | 100,0 | - | - | 100,0 |
| Основное мероприятие 1 «Инвентаризация улиц сектора индивидуальной жилой застройки» | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  | - | - | - | - |
| Соисполнители:администрации районов города Новокузнецка |  |  |  | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2 «Водоснабжение территории сектора индивидуальной жилой застройки» | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  | 134 538,6 | - | - | 134 538,6 |
| Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка | 904 | 0502 | 2300210600 | 37 089,9 | - | - | 37 089,9 |
| 904 | 0502 | 2300272480 | 87 703,8 | - | - | 87 703,8 |
| 904 | 0502 | 23002S2480 | 9 744,9 | - | - | 9 744,9 |
| Основное мероприятие 3 «Газоснабжение территории сектора индивидуальной жилой застройки» | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  | 49 942,5 | - | - | 49 942,5 |
| Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка | 904 | 0502 | 2300310600 | 49 942,5 | - | - | 49 942,5 |
| Основное мероприятие 4 «Планировка и профилирование дорог сектора индивидуальной жилой застройки в зимний и летний периоды для обеспечения движения транспорта» | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  | 10 000,0 | - | - | 10 000,0 |
| УДКХиБ | 933 | 0409 | 2300410300 | 9 250,0 | - | - | 9 250,0 |
| Администрация Центрального района | 903 | 0409 | 2300410300 | 100,0 | - | - | 100,0 |
| Администрация Орджоникидзевского района | 908 | 0409 | 2300410300 | 250,0 | - | - | 250,0 |
| Администрация Куйбышевского района | 917 | 0409 | 2300410300 | 200,0 | - | - | 200,0 |
| Администрация Кузнецкого района | 926 | 0409 | 2300410300 | 100,0 | - | - | 100,0 |
| Администрация Заводского района | 935 | 0409 | 2300410300 | 100,0 | - | - | 100,0 |
| Основное мероприятие 5 «Организация и содержание мест твердых коммунальных отходов сектора индивидуальной жилой застройки» | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  | 30 424,0 | - | - | 30 424,0 |
| Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка | 904 | 0501 | 2300510600 | 23 224,0 | - | - | 23 224,0 |
| 904 | 0502 | 2300572500 | 6 480,0 | - | - | 6 480,0 |
| 904 | 0502 | 23005S2500 | 720,0 | - | - | 720,0 |
| Основное мероприятие 6 «Обеспечение наружного освещения улиц сектора индивидуальной жилой застройки» | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  | 2 500,0 | - | - | 2 500,0 |
| Соисполнитель - УКС | 920 | 0503 | 2300610280 | 2 500,0 | - | - | 2 500,0 |
| Основное мероприятие 7 «Организация детских игровых, спортивных площадок сектора индивидуальной жилой застройки»  | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  | - | - | - | - |
| Соисполнители - администрации районов города Новокузнецка |  |  |  | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 8 «Развитие инфраструктуры мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов» | Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  | - | - | - | - |
| Соисполнитель – УКС, Управление культуры администрации города Новокузнецка |  | 0503 | 2300870470 | - | - | - | - |
|  | 0503 | 23008S0470 | - | - | - | - |

Приложение №5

к муниципальной программе

«Обеспечение

комфортного проживания в секторе

индивидуальной жилой застройки»

Форма №5 «Перечень объектов муниципальной собственности Новокузнецкого городского округа, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений или субсидий из бюджета на осуществление капитальных вложений»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Форма реализации бюджетных инвестиций или субсидии из бюджета, наименование объекта муниципальной собственности/ Источники доходов | Сметная стоимость  | Сроки строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации) |  | Объем финансирования, тыс. рублей по годам |
| в текущих ценах (на момент составления проектно-сметной документации) | в ценах соответствующих лет реализации пректа |  | всего | Справочно 2015-2018гг. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |
| начало | ввод (завершение) | План по программе | 790 241,9 | 159 728,5 | 214 3936,4 | 231 857,6 | 184 262,3 |
| начало | ввод (завершение) | Утверждено в решение о бюджете | 191 664,9 | 4 683,8 | 186 981,1 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Строительство сетей водоснабжения ул.Прудовая |  |  | 2018 | 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе | 900 | 3571,8 |  |  | План по программе | 1 780,7 | 586,6 | - | 0 | 1 194,1 |
| Утверждено в решение о бюджете | - | - |  | - | - |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | План по программе | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решение о бюджете | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | План по программе | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решение о бюджете | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  |  | План по программе | 1 780,7 | 586,6 | - | - | 1 194,1 |
| Утверждено в решение о бюджете | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | План по программе | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решение о бюджете | - | - | - | - | - |
|  | В т.ч. расходы на ПСД | 360,0 | 586,6 |  |  | План по программе | 586,6 | 586,6 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Утверждено в решение о бюджете | - | - | - | - | - |
| 2 | Строительство сетей водоснабжения ул.Алейская |  |  | 2018 | 2022 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе | 3 711,8 | 10 846,4 |  |  | План по программе | 4 876,1 | 859,8 | - | 36,1 | 3 980,2 |
|  |  |  |  | Утверждено в решение о бюджете | - | - | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | План по программе | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Утверждено в решение о бюджете | - | - | - | - | - |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  | План по программе | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Утверждено в решение о бюджете | - | - | - | - | - |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  | План по программе | 4 876,1 | 859,8 | - | 36,1 | 3 980,2 |
|  |  |  |  | Утверждено в решение о бюджете | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | План по программе | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Утверждено в решение о бюджете | - | - | - | - | - |
|  | В т.ч. расходы на ПСД | 721,8 | 895,8 |  |  | План по программе | 859,8 | 859,8 | - | - | - |
| Утверждено в решение о бюджете | - | - | - | - | - |
| 3 | Строительство сетей водоснабжения поселок Малоэтажный |  |  | 2018 | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе | 46 389,0 | 144 610,4 |  |  | План по программе | 144 610,4 | 20 904,4 | - | 41 911,8 | 81 794,2 |
| Утверждено в решение о бюджете | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | План по программе | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решение о бюджете | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | План по программе | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решение о бюджете | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  |  | План по программе | 144 610,4 | 20 904,4 | - | 41 911,8 | 81 794,2 |
| Утверждено в решение о бюджете | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | План по программе | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решение о бюджете | - | - | - | - | - |
|  | В т.ч. расходы на ПСД | 4 651,0 | 4 904,4 |  |  | План по программе | 4 904,4 | 4 904,4 | - | - | - |
| Утверждено в решение о бюджете | - | - | - | - | - |
| 4 | Строительство сетей водоснабжения улицам Крутая, Урановая |  |  | 2017 | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе | 1 721,3 | 15 998,6 |  |  | План по программе | 15 998,6 | 1 872,8 | - | 3 156,4 | 10 969,4 |
| Утверждено в решение о бюджете | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | План по программе | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решение о бюджете | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | План по программе | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решение о бюджете | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  |  | План по программе | 15 998,6 | 1 872,8 | - | 3 156,4 | 10 969,4 |
| Утверждено в решение о бюджете | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | План по программе | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решение о бюджете | - | - | - | - | - |
| В т.ч. расходы на ПСД | 1 609,8 | 7 129,5 |  |  | План по программе | 1 729,5 | 1 609,8 | - | 119,7 | - |
|  |  |  |  |  | Утверждено в решение о бюджете | - | - | - | - | - |
| 5 | Строительство сетей водоснабжения ул.Механизаторов |  |  | 2017 | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе | 1 613,3 | 18 707,9 |  |  | План по программе | 18 707,9 | 1 755,3 | - | 3 376,0 | 13 576,6 |
| Утверждено в решение о бюджете | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | План по программе | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решение о бюджете | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | План по программе | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решение о бюджете | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  |  | План по программе | 18 707,9 | 1 755,3 | - | 3 376,0 | 13 576,6 |
| Утверждено в решение о бюджете | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | План по программе | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решение о бюджете | - | - | - | - | - |
| В т.ч. расходы на ПСД | 1 672,5 | 1 672,5 |  |  | План по программе | 1 672,5 | 1 672,5 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Утверждено в решение о бюджете | - | - | - | - | - |
| 6 | Строительство сетей водоснабжения по улицам Старо-Островская |  |  | 2017 | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе | 1 075,4 | 6 685,6 |  |  | План по программе | 6 685,6 | 1 170,0 | - | 375,1 | 5 140,5 |
| Утверждено в решение о бюджете | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | План по программе | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решение о бюджете | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | План по программе | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решение о бюджете | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  |  | План по программе | 6 685,6 | 1 170,0 | - | 375,1 | 5 140,5 |
| Утверждено в решение о бюджете | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | План по программе | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решение о бюджете | - | - | - | - | - |
| В т.ч. расходы на ПСД | 915,8 | 974,0 |  |  | План по программе | 974,0 | 974,0 | - | - | - |
| Утверждено в решение о бюджете | - | - | - | - | - |
| 7 | Строительство сетей водоснабжения по улицам Лобачевского, Абаканская |  |  | 2017 | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе | 728,8 | 6 973,3 |  |  | План по программе | 6 973,3 | 792,9 | - | 807,1 | 5 373,3 |
| Утверждено в решение о бюджете | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | План по программе | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решение о бюджете | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | План по программе | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решение о бюджете | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  |  | План по программе | 6 973,3 | 792,9 | - | 807,1 | 5 373,3 |
| Утверждено в решение о бюджете | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | План по программе | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решение о бюджете | - | - | - | - | - |
| В т.ч. расходы на ПСД | 1 130,3 | 1 003,0 |  |  | План по программе | 1 003,0 | 792,9 | - | 210,1 | - |
| Утверждено в решение о бюджете | - | - | - | - | - |
| 8 | Строительство сетей водоснабжения по улицам Арбатская, Даурская, Спасская, Гончарова, Техническая |  |  | 2017 | 2019 |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе | 35 020,3 | 119 078,4 |  |  | План по программе | 119 078,4 | 119 078,4 | - | - | - |
| Утверждено в решение о бюджете | 119 078,4 | 4 683,8 | 114 394,6 | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | План по программе | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решение о бюджете | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | План по программе | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решение о бюджете | 87 703,8 | - | 87 703,8 | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  |  | План по программе | 119 078,4 | 119 078,4 | - | - | - |
| Утверждено в решение о бюджете | 31 374,6 | 4 683,8 | 26 690,8 | - | - |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | План по программе | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решение о бюджете | - | - | - | - | - |
| В т.ч. расходы на ПСД | 4 258,0 | 4 683,8 |  |  | План по программе | 4 683,0 | 4 683,0 | - | - | - |
| Утверждено в решение о бюджете | 4 683,0 | 4 683,0 | - | - | - |
| 9 | Строительство сетей водоснабжения по улицам Макаренко, Шоссейная |  |  | 2018 | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе | 5 913,0 | 15 752,6 |  |  | План по программе | 15 752,6 | 3 210,1 | - | 1 483,5 | 11 059,0 |
| Утверждено в решение о бюджете | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | План по программе | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решение о бюджете | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | План по программе | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решение о бюджете | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  |  | План по программе | 15 752,6 | 3 210,1 | - | 1 483,5 | 11 059,0 |
| Утверждено в решение о бюджете | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | План по программе | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решение о бюджете | - | - | - | - | - |
| В т.ч. расходы на ПСД | 1 543,0 | 1 483,5 |  |  | План по программе | 1 483,5 | 1 483,5 |  |  | - |
| Утверждено в решение о бюджете | - | - | - | - | - |
| 10 | Строительство сетей водоснабжения для подключения поселка Телеуты |  |  | 2018 | 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе | 120 944,7 | 171 401,4 |  |  | План по программе | 171 401,4 | 9 498,2 | 136 193,0 | 25 710,2 | - |
| Утверждено в решение о бюджете | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | План по программе | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решение о бюджете | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | План по программе | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решение о бюджете | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  |  | План по программе | 171 401,4 | 9 498,2 | 136 193,0 | 25 710,2 | - |
| Утверждено в решение о бюджете | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | План по программе | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решение о бюджете | - | - | - | - | - |
| В т.ч. расходы на ПСД | 9 498,2 | 9 498,2 |  |  | План по программе | 9 498,2 | 9 498,2 | - | - | - |
| Утверждено в решение о бюджете | - | - | - | - | - |
| 11 | Строительство сетей водоснабжения к устройствам резервуаров и насосной станции, Куйбышевского района по улицам: Гончарова, Даурская |  |  | 2019 | 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе | 102 558,9 | 102 558,9 |  |  | План по программе | 102 558,9 | - | - | 102 558,9 | - |
| Утверждено в решение о бюджете | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | План по программе | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решение о бюджете | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | План по программе | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решение о бюджете | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  |  | План по программе | 102 558,9 | - | - | 102 558,9 | - |
| Утверждено в решение о бюджете | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | План по программе | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решение о бюджете | - | - | - | - | - |
| В т.ч. расходы на ПСД | 4 683,8 | 4 683,8 |  |  | План по программе | 4 683,8 | - | - | 4 683,8 | - |
| Утверждено в решение о бюджете | - | - | - | - | - |
| 12 | Подключение (технологическое подключение) к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Водоканал» по проезду Сусанина |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе | 8 144,4 | 8 144,4 |  |  | План по программе | 8 144,4 | - | 8 144,4 | - | - |
| Утверждено в решение о бюджете | 8 144,0 | - | 8 144,0 | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | План по программе | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решение о бюджете | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | План по программе | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решение о бюджете | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  |  | План по программе | 8 144,4 | - | 8 144,4 | - | - |
| Утверждено в решение о бюджете | 8 144,0 | - | 8 144,0 | - | - |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | План по программе | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решение о бюджете | - | - | - | - | - |
| 13 | Обеспечение наружного освещения улиц сектора индивидуальной жилой застройки |  |  | 2019 | 2025 |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе | 1 284 754,7 | 1 284 799,4 |  |  | План по программе | 7 500,0 | - | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 |
| Утверждено в решение о бюджете | 2 500,0 | - | 2 500,0 | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | План по программе | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решение о бюджете | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | План по программе | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решение о бюджете | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  |  | План по программе | 7 500,0 | - | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 |
| Утверждено в решение о бюджете | 2 500,0 | - | 2 500,0 | - | - |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | План по программе | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решение о бюджете | - | - | - | - | - |
| В т.ч. расходы на ПСД |  |  |  |  | План по программе | - | - | - | - | - |
| Утверждено в решение о бюджете | - | - | - | - | - |
| 14 | Поставка, монтаж и пусконаладка станций водоотчистки в контейнерном исполнении ТУ Абагур Центрального района |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе | 12 000,0 | 12 000,0 |  |  | План по программе | 12 000,0 | - | 12 000,0 | - | - |
|  |  |  |  |  | Утверждено в решение о бюджете | 12 000,0 | - | 12 000,0 | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | План по программе | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Утверждено в решение о бюджете | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | План по программе | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Утверждено в решение о бюджете | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  |  | План по программе | 12 000,0 | - | 12 000,0 | - | - |
|  |  |  |  |  | Утверждено в решение о бюджете | 12 000,0 | - | 12 000,0 | - | - |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | План по программе | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Утверждено в решение о бюджете | - | - | - | - | - |
| 15 | Благоустройство территории сектора индивидуальной жилой застройки по ул. Телеутская Заводского района г.Новокузнецка |  |  | 2019 | 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе | 5 613,5 |  |  |  | План по программе | 5 613,5 | 0 | 5 613,5 | - | - |
|  |  |  |  |  | Утверждено в решение о бюджете | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | План по программе | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Утверждено в решение о бюджете | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | План по программе | 5 052,1 | 0 | 5 052,1 | - | - |
|  |  |  |  |  | Утверждено в решение о бюджете | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  |  | План по программе | 561,4 | 0 | 561,4 | - | - |
|  | Утверждено в решение о бюджете | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | План по программе | - | - | - | - | - |
|  | Утверждено в решение о бюджете | - | - | - | - | - |
| 16 |  «Газоснабжение территорий сектора индивидуальной жилой застройки» |  |  | 2019 | 2024 |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе | 148 560,0 |  |  |  | План по программе | 148 560,0 | - | 49 942,5 | 49 942,5 | 48 675,0 |
|  |  |  |  |  | Утверждено в решение о бюджете | 49 942,5 | - | 49 942,5 | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | План по программе | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Утверждено в решение о бюджете | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  |  |  |  | План по программе | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Утверждено в решение о бюджете | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  |  | План по программе | 148 560,0 | - | 49 942,5 | 49 942,5 | 48 675,0 |
|  | Утверждено в решение о бюджете | 49 942,5 | - | 49 942,5 | - | - |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | План по программе | - | - | - | - | - |
|  | Утверждено в решение о бюджете | - | - | - | - | - |

Лист согласования

проекта правового акта администрации города Новокузнецка

|  |
| --- |
| Вид правового акта: постановление администрации города Новокузнецка |
|  |
| Наименование (заголовок) правового акта: О внесении изменения в постановление администрации города Новокузнецка от 14.11.2018 №201 «Об утверждении муниципальной программы Новокузнецкого городского округа«Обеспечение комфортного проживания в секторе индивидуальной жилой застройки» |
|  |
| Проект правового акта внесен: Председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации города Новокузнецка |
| должность лица, внесшего правовой акт (разработчик) |
|  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  | дата согласования |
| Проект правового акта согласован: |
| Первый заместитель Главы города |
| должность лица, согласующего проект правового акта |
|  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  | дата согласования |
| Заместитель Главы города по жилищно-коммунальному хозяйству |
| должность лица, согласующего проект правового акта |
|  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  | дата согласования |
| И.о. заместителя Главы города по экономическим вопросам |
| должность лица, согласующего проект правового акта |
|  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  | дата согласования |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| И.о. начальника финансового управления администрации города Новокузнецка |
| должность лица, согласующего проект правового акта |
|  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  | дата согласования |

Начальник отдела экономики управления экономического развития и инвестиций  |
| должность лица, согласующего проект правового акта |
|  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  | дата согласования |

Начальник правового управления администрации города |
| должность лица, согласующего проект правового акта |
|  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  | дата согласования |
|

|  |
| --- |
| Заместитель Главы города – руководитель администрации Центрального района  |
| должность лица, согласующего проект правового акта |
|  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  | дата согласования |

 |

|  |
| --- |
| Заместитель Главы города – руководитель администрации Заводского района |
| должность лица, согласующего проект правового акта |
|  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  | дата согласования |
| Заместитель Главы города – руководитель администрации Куйбышевского района |
| должность лица, согласующего проект правового акта |
|  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  | дата согласования |
| Заместитель Главы города – руководитель администрации Орджоникидзевского района |
| должность лица, согласующего проект правового акта |
|  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  | дата согласования |
| Заместитель Главы города – руководитель администрации Новоильинского района |
| должность лица, согласующего проект правового акта |
|  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  | дата согласования |
| Заместитель Главы города – руководитель администрации Кузнецкого района |
| должность лица, согласующего проект правового акта |
|  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  | дата согласования |
| И.о. начальника Управления капитального строительства  |
| должность лица, согласующего проект правового акта |
|  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  | дата согласования |
| И.о. начальника Управления культуры  |
| должность лица, согласующего проект правового акта |
|  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  | дата согласования |

|  |
| --- |
| Начальник Управления дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства  |
| должность лица, согласующего проект правового акта |
|  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  | дата согласования |
| Заместитель Главы города - руководитель аппарата  |
| должность лица, согласующего проект правового акта |
|  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  | дата согласования |
| Разослано: | в дело, Е.А. Бедареву, А.А. Черемнову, И.С. Прошуниной, правовое управление (регистр), финансовое управление, Комитет ЖКХ, УДКХиБ, УКС,Управление культуры, Администрации районов-6, управление информационной политики и социальных коммуникаций, СПС |