|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Район города** | **Источник теплоснабжения** | **Дата отключения ГВС** | **Примечание** |
| Центральный | МКП «Центральная ТЭЦ» | 16.05.2019-29.05.2019 | Запуск ГВС с 30.05.2019-02.06.2019 |
| АО «Кузнецкая ТЭЦ» | 14.06.2019-27.06.2019 | Запуск ГВС с 28.06.2019-30.06.2019 |
| Куйбышевский | АО «Кузнецкая ТЭЦ» | 14.06.2019-27.06.2019 | Запуск ГВС с 28.06.2019-30.06.2019 |
| Кузнецкий | АО «Кузнецкая ТЭЦ» | 13.05.2019-27.05.2019 | Запуск ГВС с 28.05.2019-30.05.2019 |
| Орджоникидзевский | АО «Кузнецкая ТЭЦ» | 13.05.2019-27.05.2019 | Запуск ГВС с 28.05.2019-30.05.2019 |
| Новоильинский | Западно-Сибирская ТЭЦ | 13.05.2019-27.05.2019 | Запуск ГВС с 28.05.2019-30.05.2019 |
| Заводской | Западно-Сибирская ТЭЦ | 13.05.2019-27.05.2019 | Запуск ГВС с 28.05.2019-30.05.2019 |

График отключения горячего водоснабжения (ГВС) от ТЭЦ города Новокузнецка

# График

# остановки котельных ООО «СибЭнерго» в

# Орджоникидзевском районе

**при подготовке к отопительному сезону 2019-2020 г.г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование котельной | Дата  начала остановки | Дата окончания остановки | Дата  начала подачи ГВС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Абашевская районная котельная | 21.05.19 | 03.06.19 | 04.06.19 |
| 2 | Котельная посёлка Притомский | 18.06.19 | 01.07.19 | 02.07.19 |
| 3 | Зыряновская районная котельная | 04.06.19 | 17.06.19 | 18.06.19 |
| 4 | Байдаевская Центральная котельная №2 | 02.07.19 | 15.07.19 | 16.07.19 |

# График

# остановки котельных ООО «СибЭнерго» в Куйбышевском районе

**при подготовке к отопительному сезону 2019-2020 г.г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование котельной | Дата  начала остановки | Дата окончания остановки | Дата  начала подачи ГВС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Куйбышевская центральная котельная | 21.05.19 | 03.06.19 | 05.06.19 |
| 2 | Котельная Разъезд Абагуровский №1 | 18.06.19 | 01.07.19 | 02.07.19 |
| 3 | Котельная Разъезд Абагуровский №2 | 09.07.19 | 22.07.19 | 23.07.19 |
| 4 | Котельная №32 | 06.08.19 | 19.08.19 | 20.08.19 |
| 5 | Котельная РТРС («Телецентр») | 30.06.19 | 12.07.19 | 13.07.19 |

# График

# остановки котельных ООО «СибЭнерго» в Заводском районе

**при подготовке к отопительному сезону 2019-2020 г. г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование котельной | Дата  начала остановки | Дата окончания остановки | Дата  начала подачи ГВС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Котельная станции Полосухинская | 21.05.19 | 03.06.19 | 04.06.19 |