КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ________ №____

Об утверждении муниципальной

программы Новокузнецкого городского округа

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства

на территории Новокузнецкого городского округа»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Новокузнецка от 04.12.2019 №199 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новокузнецкого городского округа», руководствуясь статьей 40 Устава Новокузнецкого городского округа:

1. Утвердить муниципальную программу Новокузнецкого городского округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка» согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Признать утратившим силу с 01 января 2026 года:

1) постановление администрации города Новокузнецка от 22.12.2014 № 201  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка»;

2) постановление администрации города Новокузнецка от 31.07.2015 №123 «О внесении изменений в постановление администрации города Новокузнецка от 22.12.2014 № 201  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка»;

3) постановление администрации города Новокузнецка от 15.11.2016 №169 «О внесении изменений в постановление администрации города Новокузнецка от 22.12.2014 № 201  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка»;

4) постановление администрации города Новокузнецка от 13.07.2017 №103 «О внесении изменений в постановление администрации города Новокузнецка от 22.12.2014 № 201  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка»;

5) постановление администрации города Новокузнецка от 10.11.2017 №181 «О внесении изменений в постановление администрации города Новокузнецка от 22.12.2014 № 201  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка»;

6) постановление администрации города Новокузнецка от 02.04.2018 №56 «О внесении изменений в постановление администрации города Новокузнецка от 22.12.2014 № 201  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка»;

7) постановление администрации города Новокузнецка от 12.07.2018 №140 «О внесении изменений в постановление администрации города Новокузнецка от 22.12.2014 № 201  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка»;

8) постановление администрации города Новокузнецка от 24.12.2018 №237 «О внесении изменений в постановление администрации города Новокузнецка от 22.12.2014 № 201  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка»;

9) постановление администрации города Новокузнецка от 31.01.2019 №16 «О внесении изменений в постановление администрации города Новокузнецка от 22.12.2014 № 201  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка»;

10) постановление администрации города Новокузнецка от 25.03.2019 №55 «О внесении изменений в постановление администрации города Новокузнецка от 22.12.2014 № 201  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка»;

11) постановление администрации города Новокузнецка от 01.07.2019 №117 «О внесении изменений в постановление администрации города Новокузнецка от 22.12.2014 № 201  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка»;

12) постановление администрации города Новокузнецка от 18.02.2020 №22 «О внесении изменений в постановление администрации города Новокузнецка от 22.12.2014 № 201  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка»;

13) постановление администрации города Новокузнецка от 27.03.2020 №83 «О внесении изменений в постановление администрации города Новокузнецка от 22.12.2014 № 201  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка»;

14) постановление администрации города Новокузнецка от 10.07.2020 №158 «О внесении изменений в постановление администрации города Новокузнецка от 22.12.2014 № 201  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка»;

15) постановление администрации города Новокузнецка от 17.02.2021 №35 «О внесении изменений в постановление администрации города Новокузнецка от 22.12.2014 № 201  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка»;

16) постановление администрации города Новокузнецка от 29.03.2021 №78 «О внесении изменений в постановление администрации города Новокузнецка от 22.12.2014 № 201  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка»;

17) постановление администрации города Новокузнецка от 30.06.2021 №146 «О внесении изменений в постановление администрации города Новокузнецка от 22.12.2014 № 201  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка»;

18) постановление администрации города Новокузнецка от 23.09.2021 №229 «О внесении изменений в постановление администрации города Новокузнецка от 22.12.2014 № 201  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка»;

19) постановление администрации города Новокузнецка от 10.02.2022 №21 «О внесении изменений в постановление администрации города Новокузнецка от 22.12.2014 № 201  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка»;

20) постановление администрации города Новокузнецка от 25.03.2022 №60 «О внесении изменений в постановление администрации города Новокузнецка от 22.12.2014 № 201  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка»;

21) постановление администрации города Новокузнецка от 27.05.2022 №106 «О внесении изменений в постановление администрации города Новокузнецка от 22.12.2014 № 201  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка»;

22) постановление администрации города Новокузнецка от 27.02.2023 №29 «О внесении изменений в постановление администрации города Новокузнецка от 22.12.2014 № 201  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка»;

23) постановление администрации города Новокузнецка от 28.03.2023 №62 «О внесении изменений в постановление администрации города Новокузнецка от 22.12.2014 № 201  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка»;

24) постановление администрации города Новокузнецка от 26.07.2023 №148 «О внесении изменений в постановление администрации города Новокузнецка от 22.12.2014 № 201  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка»;

25) постановление администрации города Новокузнецка от 26.12.2023 №228 «О внесении изменений в постановление администрации города Новокузнецка от 22.12.2014 № 201  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка»;

26) постановление администрации города Новокузнецка от 31.01.2024 №16 «О внесении изменений в постановление администрации города Новокузнецка от 22.12.2014 № 201  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка»;

27) постановление администрации города Новокузнецка от 25.03.2024 №68 «О внесении изменений в постановление администрации города Новокузнецка от 22.12.2014 № 201  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка»;

28) постановление администрации города Новокузнецка от 18.02.2025 №30 «О внесении изменений в постановление администрации города Новокузнецка от 22.12.2014 № 201  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка»;

29) постановление администрации города Новокузнецка от 27.03.2025 №74 «О внесении изменений в постановление администрации города Новокузнецка от 22.12.2014 № 201  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка»;

3. Управлению информационной политики и социальных коммуникаций администрации города Новокузнецка обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2026 года

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы города по жилищно-коммунальному хозяйству -председателя Комитета жилищно-коммунального хозяйства.

Глава города 									Д.П. Ильин

# Приложение

# к постановлению администрации

# города Новокузнецка

от _________ №______

Муниципальная программа Новокузнецкого городского округа

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства

на территории Новокузнецкого городского округа»

Стратегические приоритеты муниципальной программы

Новокузнецкого городского округа

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства

на территории Новокузнецкого городского округа»

1. Оценка текущего состояния сферы

социально-экономического развития Новокузнецкого городского округа в сфере жилищно – коммунального хозяйства

Сфера жилищно-коммунального хозяйства

Сфера жилищно-коммунального хозяйства (далее –ЖКХ) – одна из самых значимых отраслей экономики нашей страны, которая определяет динамику ее развития и вносит вклад в создание комфортных и безопасных условий проживания граждан. Одним из важнейших компонентов улучшения качества жизни граждан является повышение качества жилищно-коммунальных услуг, своевременное обновление и обеспечение жилищного фонда необходимой инфраструктурой.

Приоритетами социально-экономического развития Новокузнецкого городского округа является повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем, достижение качественно нового уровня жилищно-коммунальных услуг.

Широкое распространение в части управления жилищным фондом получили его современные формы – управляющие организации, товарищества собственников жилья (далее – ТСЖ), жилищные и иные специализированные потребительские кооперативы (далее ЖК). На 01.01.2025 г. в городе 2 915 многоквартирных дома (далее – МКД, многоквартирный дом) общей площадью 11 444,45 тыс. кв. м. Из них передано в управление  ЖК,ТСЖ – 205 домов (7%), управляющим организациям – 2536 дома (87%)  и в непосредственное управление собственниками помещений  передано 174 дома (6%).

Всего в городе осуществляют деятельность по управлению многоквартирными домами 212 управляющие организации, из них: 74 управляющие  компании, 138 - ТСЖ, ТСН, ЖСК, ЖК. В целях реализации части 2 статьи 20 Жилищного кодекса РФ Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка исполняет функции по муниципальному жилищному контролю.

Комитетом ЖКХ администрации города Новокузнецка на основании обращений (заявлений) граждан и установления нарушений обязательных требований со стороны управляющих организаций, в рамках представленных полномочий, объявляются предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований жилищного законодательства управляющим компаниями, согласно ч. 2 статьи 60, ст. 49 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Учитывая высокий уровень морального и физического износа жилищного фонда, низкую платежеспособность собственников жилых помещений многоквартирных домов, отсутствие инициативы собственников в принятии решений по управлению и ремонту общего имущества многоквартирных домов, основная нагрузка по решению  задач установленных для сферы ЖКХ на территории муниципального образования ложится на орган местного самоуправления.

Основными проблемами данного направления остаются: низкая степень участия населения в управлении жилищным фондом, недостаточное вложение средств на капитальный и текущий ремонт многоквартирных домов, физический износ многоквартирных домов.

Для проведения капитального ремонта многоквартирных домов из местного бюджета ежегодно выделяются средства на следующие цели:

- капитальный ремонт муниципальных жилых помещений;

- капитальный ремонт многоквартирных домов;

- затраты по капитальному ремонту многоквартирных домов в части доли муниципальной собственности.

Согласно Жилищному кодексу Российской Федерации собственники помещений в каждом многоквартирном доме должны определиться со способом формирования фонда капитального ремонта соответствующего многоквартирного дома. Законодательством предусмотрено два способа формирования фондов капитального ремонта:

- перечисление взносов на капитальный ремонт на специальный счет;

-перечисление взносов на капитальный ремонт на счет регионального оператора.

Одной из основных проблем в сфере ЖКХ является устаревание жилищного фонда. Количество домов с износом более 65%  составляет 2,4% от общего количества домов. Основными причинами старения жилищного фонда:

- недостаточное вложение средств на капитальный ремонт;

- неудовлетворительная эксплуатация жилищного фонда;

-физический (процесс разрушения и старения материалов, из которых построено здание) и моральный (связанный с изменением требований к зданиям в связи с развитием технологий и изменением потребностей общества) износ зданий

Проживание в аварийном жилом фонде является опасным для жизни, существует угроза разрушения зданий ввиду высокой изношенности коммуникаций. Расселенные и не снесенные аварийные дома способствуют росту криминогенной обстановки, нарушают архитектурный ансамбль улиц города.

Безопасность и комфортность проживания граждан в многоквартирных домах и домах частного сектора также неразрывно связаны с состоянием инженерной инфраструктуры города.

Одним из полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», является контроль над готовностью теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей к отопительному периоду.

В настоящее время для системы теплоснабжения города характерны эксплуатация неэффективных отопительных котельных, использующих твердые и жидкие виды топлива, высокие удельные расходы топлива, существенный износ оборудования и тепловых сетей, высокий уровень потерь тепловой энергии при выработке и передаче конечному потребителю. Большинство районных котельных города нуждаются в реконструкции и в техническом переоборудовании с установкой высокотехнологичного, энергосберегающего и экономически эффективного котельного оборудования.

Кроме того возникает необходимость обеспечения тепловой энергией территорий, на которых осуществляется строительство новых домов и объектов.

Общая протяженность тепловых и паровых сетей в 2-трубном исчислении на конец 2024 года - 738,1 км. Средний процент износа сетей  на конец 2024 года составил 68%.

Системы водоснабжения и водоотведения являются важнейшей и неотъемлемой частью коммунальной инфраструктуры и имеют решающее значение в обеспечении жизнедеятельности и развитии городского хозяйства.

Задачами в сфере водоснабжения являются надежное обеспечение потребителей качественной питьевой водой, а также снижение неконтролируемого аварийного износа сетей водоснабжения, приводящего к большим потерям.

Наряду с бесперебойным обеспечением города водой не менее важной задачей является своевременное водоотведение сточных вод. В системах водоснабжения и водоотведения в настоящее время отмечается высокий удельный вес ветхих и аварийных сетей, нуждающихся в замене.

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 1 185,4 км, из них ветхие сети – 1 041,5 км, износ сетей – 88%. Общее количество водопроводных насосных станций – 97. Общее количество очистных сооружений водопровода – 2.

Общая протяженность сетей канализации составляет 648,27 км., из них ветхие сети – 539,2 км, износ сетей – 83%. Общее количество канализационных очистных сооружений по городу составляет 4 ед., канализационных насосных станций – 50 ед.

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, согласовываются органами местного самоуправления поселений и городских округов, после чего утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия по государственному регулированию и контролю в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Несмотря на мероприятия, проводимые ресурсоснабжающими организациями в части водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения города, с учетом износа всех инженерных коммуникаций, остается потребность в выделении бюджетных средств для повышения эксплуатационной надежности объектов инженерной инфраструктуры города.

Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка совместно с предприятиями коммунального комплекса, арендующими муниципальное имущество, продолжают активную работу по проведению ремонта инженерных сетей с учетом выявленных проблем.

В 2024 году за счет средств ресурсоснабжающих организаций были проведены работы по ремонту 19,5 км. тепловых сетей, 70 км. электрических сетей, 2,0 км. водопроводных сетей с пожарным гидрантом, 1,5 км канализационных сетей, произведен ремонт 109 трансформаторных подстанций.

С целью увеличения пропускной способности магистральных и внутриквартальных тепловых сетей, уменьшения теплопотерь и снижения аварийности их в отопительный период необходимо  ежегодно экспедировать тепловые сети и при потребности проводить ремонт (в двухтрубном исчислении (перекладку изношенных магистральных и внутриквартальных тепловых сетей).

В целях эффективности системы электроснабжения города необходимо:

- заменить ветхие и аварийные сети;

- снизить удельный вес сетей, нуждающихся в замене;

- снизить уровень потерь электрической энергии при ее передаче,  увеличить уровень отпуска электроэнергии по приборам учета.

В целях эффективности системы водоснабжения и водоотведения города необходимо:

- заменить ветхие и аварийные сети водоотведения и водоснабжения;

- снизить удельный вес сетей, нуждающихся в замене по водоснабжению, водоотведению ;

- снизить уровень потерь в сетях водоснабжения;

- увеличить уровень отпуска питьевой воды по приборам учета.

В связи с невозможностью переложить все затраты по восстановлению коммунального хозяйства на население требуются ежегодные финансовые вложения на содержание, ремонт и модернизацию тепловых сетей, сетей холодного водоснабжения и водоотведения Новокузнецкого городского округа, а также затраты на восстановление ветхого жилищного фонда. В настоящее время действующий тариф поставщиков коммунальных услуг не обеспечен платежами населения на 100%, в связи с чем, возникает необходимость обеспечения выплаты компенсации убытков (возмещения недополученных доходов), связанных с реализацией товаров (услуг) по государственным регулируемым ценам, организациям предоставляющим населению жилищно-коммунальные услуги, возникшие в результате установления мер социальной поддержки гражданам.

В рамках муниципальной программы решается задача реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности жилщно-коммунальных услуг, конечным результатом которой должно стать поэтапное повышение уровня возмещения населением затрат за предоставленные коммунальные услуги по установленным для населения тарифам

В соответствии с Законом Кемеровской области – Кузбасса от 13.08.2020 №90 «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Кемеровской области – Кузбасса по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, возникающих в результате установления льготных цен (тарифов)», органы местного самоуправления городских, муниципальных округов и муниципальных районов в Кемеровской области – Кузбассе (далее – органы местного самоуправления) наделены отдельными государственными полномочиями Кемеровской области – Кузбасса по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих поставку твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов), установленных в соответствии с Законом Кемеровской области – Кузбасса «О льготных ценах (тарифах) на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячее, холодное водоснабжение, водоотведение, твердое топливо на территории Кемеровской области – Кузбасса.

Комитет ЖКХ администрации города Новокузнецка несет ответственность за проведение в полном объеме мероприятий по организации управления муниципальным жилищным фондом, объектами инженерной инфраструктуры для создания безопасных, комфортных условий проживания граждан. Реализация вышеуказанных направлений, как сфера социально-экономического развития города Новокузнецка по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, отражена в программе.

2.  Описание приоритетов и целей муниципальной политики

в сфере реализации программы

Система целеполагания и задачи муниципальной программы сформированы с учетом национальных целей развития на период до 2030 года, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Реализация муниципальной программы непосредственно направлена на достижение национальной  цели  развития Российской Федерации на период до 2030 года- «Комфортная и безопасная среда для жизни» и соответствующих им целевых показателей и задач:

- реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году;

- строительство и реконструкция (модернизация) не менее чем 2 тыс. объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки к 2030 году.

Также приоритеты и цели муниципальной программы коррелируют с приоритетом и целью, определенной в контуре приоритета Стратегии социально – экономического развития Кемеровской области – Кузбасса до 2035 года, утвержденной Законом Кемеровской области – Кузбасса №97-ОЗ от 04.10.2024 года «О внесении изменений в Закон Кемеровской области «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области – Кузбасса на период до 2035 года» - «Кузбасс - регион достойной жизни людей». Одной из целей которого является создание центра обеспечение населения доступным и комфортным жильем в Кемеровской области – Кузбассе. Центр направлен на решение задач по  формированию условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей и гостей Кузбасса и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей и гостей Кузбасса.

Реализация муниципальной программы непосредственно направлена на достижение пространственного решения, определенного Стратегией социально-экономического развития Новокузнецкого городского округа до 2035 утвержденной решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 25.12.2018 №17/157 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Новокузнецкого городского округа до 2035 года» (далее – Стратегия НГО), целью которого является  развитие коммуникационной и инженерной инфраструктур.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственных программ

Кемеровской области – Кузбасса

Целеполагание и задачи муниципальной программы связаны с государственной программой Кемеровской области – Кузбасса «Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса» утвержденной постановлением правительства Кемеровской области – Кузбасса от  31.10.2023 №705 .

В рамках указанной государственной программы Кемеровской области – Кузбасса  определены следующие цели:

- обеспечение к 2030 году качества и доступности услуг жилищно-коммунального хозяйства, в том числе за счет ежегодного темпа замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении, теплоснабжении и водоотведении не менее 1,3 процентов.

Муниципальной программой предусмотрены декомпозированные с государственных программ Кемеровской области - Кузбасса показатели:

- доля населения, обеспеченного централизованным теплоснабжением;

- доля населения, обеспеченного централизованным горячим водоснабжением;

- доля населения, обеспеченного централизованным холодным водоснабжением;

- доля населения, обеспеченного централизованным водоотведением;

Основными приоритетами в жилищно-коммунальной сфере являютсяч:

-обеспечение соответствия объема комфортного жилищного фонда потребностям населения и повышение качества жилищно-коммунальных услуг;

-своевременное обновление и обеспечение жилищного фонда необходимой инфраструктурой.

Достижение национальных целей в рамках муниципальной программы будет обеспечено за счет решения федеральных, региональных и ведомственных проектов Кемеровской области- Кузбасса.

4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере

В целях создания эффективной и сбалансированной жилищно-коммунальной инфраструктуры, а также достижения стратегических целей и задач социально-экономического развития Новокузнецкого городского округа до 2035 года определены цели, разработаны структура и система показателей муниципальной программы.

Цель 1. Создание условий для развития жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка и обеспечения населения доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами.

В целях обеспечения бесперебойной работы сфер коммунальной инфраструктуры, доступности коммунальных услуг и комфортных условий проживания для населения определены следующие ключевые задачи:

- обеспечение качественной и надежной работы объектов коммунальной инфраструктуры и их бесперебойного функционирования;

- поддержание состояния муниципального жилого и встроенного нежилого фондов Новокузнецкого городского округа в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для жизни;

- исполнение стандартов мер социальной поддержки населения.

Для достижения указанной цели и показателей в структуру муниципальной программы включены:

1) комплекс процессных мероприятий «Разработка и актуализация схем коммунальной инфраструктуры, строительство, ремонт, реконструкция, выведение из эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры» согласно  приложению №1;

2) комплекс процессных мероприятий «Жилищное хозяйство и капитальный ремонт жилого фонда», согласно приложению №2;

3) комплекс процессных мероприятий «Обеспечение выплаты  субсидии на возмещение недополученных доходов (затрат) организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальные услуги, возникших в результате установления мер социальной поддержки гражданам», согласно приложение №3.

Цель №2 Обеспечение функционирования и развития жилищно-коммунального комплекса Новокузнецкого городского округа.

Для достижения указанной цели и показателей в структуру муниципальной программы включен комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования и развития жилищно-коммунального комплекса», согласно приложению №4 к муниципальной программе, основными задачами которого определены:

- обеспечение выполнения полномочий Комитета ЖКХ;

- обеспечение выполнения полномочий подведомственных Комитету ЖКХ учреждений и организаций;

-выполнение функций уполномоченного органа в отношении муниципальных предприятий.

Достижение целей и решение задач муниципальной программы предусматривается путем эффективного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов Кемеровской области - Кузбасса и органов местного самоуправления.

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства

на территории Новокузнецкого городского округа»

Раздел 1. Основные положения

| Наименование программы | Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Новокузнецкого городского округа |
| --- | --- |
| Реквизиты распоряжения администрации города Новокузнецка об утверждении | Распоряжение администрации города Новокузнецка от 20.09.2018 № 1341 «Об утверждении перечня действующих муниципальных программ Новокузнецкого городского округа и муниципальных программ Новокузнецкого городского округа, планируемых к реализации» |
| Директор (куратор) программы | Заместитель Главы города по жилищно-коммунальному хозяйству – председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства |
| Разработчик (ответственный исполнитель) программы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Новокузнецка (далее - Комитет ЖКХ) |
| Период реализации программы | 2026 - 2030 |
| Цели программы | Цель №1 - создание условий для развития жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка и обеспечения населения доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами; Цель №2 - обеспечение функционирования и развития жилищно-коммунального комплекса Новокузнецкого городского округа. |
| Направления (подпрограмма) программы | Направление «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации программы | 12 815 263,12 тыс. руб. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Кемеровской области – Кузбасса | 1. Национальная цель - комфортная и безопасная среда для жизни. 2. Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса». |

Раздел 2.  Показатели программы

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Условное обозначение единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ, подтверждающий уровень показателя | Исполнитель, ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 |
| 1. | Цель №1 Создание условий для развития жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка и обеспечения населения доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельный вес общей площади жилищного фонда многоквартирных домов, обеспеченных всеми видами централизованных коммунальных услуг | МП | Возрастание | % | - | 2024 | 94,2 | 94,2 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | Стратегия НГО |  | Комитет ЖКХ | Реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году; обеспечение значимого роста энергетической и ресурсной эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленном и инфраструктурном строительстве |
| 1.2 | Доля многоквартирных домов с физическим износом более 65% в общей площади многоквартирных домов | МП | Убывание | % | 2,7 | 2024 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | Стратегия НГО |  | Комитет ЖКХ | Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда |
| 2 | Цель №2 Обеспечение функционирования и развития жилищно-коммунального комплекса Новокузнецкого городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Снижение количества обращений граждан, проживающих в многоквартирных домах Новокузнецкого городского округа, с жалобами на качество оказываемых жилищно-коммунальных услуг | МП | Убывание | Ед. | - | 2024 | 2400 | 2380 | 2360 | 2330 | 2300 |  |  |  | Реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году; обеспечение значимого роста энергетической и ресурсной эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленном и инфраструктурном строительстве; устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда |

Раздел 2.1. Прокси-показатели программы в текущем 2026 году

| № п/п | Наименование показателя/проксипоказателя | Признак возрастания/убывания | Условное обозначение единицы измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Плановые значения по месяцам (нарастающим итогом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель, ответственный за достижение показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Показатель программы «Удельный вес общей площади жилищного фонда многоквартирных домов, обеспеченных всеми видами централизованных коммунальных услуг», процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельный вес общей площади жилищного фонда многоквартирных домов, обеспеченных централизованным отоплением | Возрастание | %. | - | 2024 | 95,2 | 95,2 | 95,2 | 95,2 | 95,2 | 95,2 | 95,2 | 95,2 | 95,2 | 95,2 | 95,2 | 95,3 | Комитет ЖКХ |
| 1.2 | Удельный вес общей площади жилищного фонда многоквартирных домов, обеспеченных централизованным горячим водоснабжением | Возрастание | % | - | 2024 | 92,1 | 92,1 | 92,1 | 92,1 | 92,1 | 92,1 | 92,1 | 92,1 | 92,1 | 92,1 | 92,1 | 92,2 | Комитет ЖКХ |
| 1.3 | Удельный вес общей площади жилищного фонда многоквартирных домов, обеспеченных централизованным холодным водоснабжением | Возрастание | %. | - | 2024 | 94,6 | 94,6 | 94,6 | 94,6 | 94,6 | 94,6 | 94,6 | 94,6 | 94,6 | 94,6 | 94,6 | 94,7 | Комитет ЖКХ |
| 1.4 | Удельный вес общей площади жилищного фонда многоквартирных домов, обеспеченных централизованным водоотведением | Возрастание | % | - | 2024 | 94,2 | 94,2 | 94,2 | 94,2 | 94,2 | 94,2 | 94,2 | 94,2 | 94,2 | 94,2 | 94,2 | 94,3 | Комитет ЖКХ |

Раздел 3. Помесячный план достижения показателей программы в текущем 2026 году

|  | Наименование показателя | Уровень показателя | Условное обозначение единицы измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На 31.12. 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь |  | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Цель №1 Создание условий для развития жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка и обеспечения населения доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельный вес общей площади жилищного фонда многоквартирных домов, обеспеченных всеми видами централизованных коммунальных услуг | МП | % | 94,2 | 94,2 | 94,2 | 94,2 | 94,2 | 94,2 | 94,2 | 94,2 | 94,2 |  | 94,2 | 94,2 | 94,3 |
| 1.6 | Доля многоквартирных домов с физическим износом более 65% в общей площади многоквартирных домов | МП | % | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  | 2,5 | 2,5 | 2,4 |
| 2 | Цель №2 Обеспечение функционирования и развития жилищно-коммунального комплекса Новокузнецкого городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Снижение количества обращений граждан, проживающих в многоквартирных домах Новокузнецкого городского округа, с жалобами на качество оказываемых жилищно-коммунальных услуг | МП | Единица | 210 | 209 | 207 | 205 | 204 | 203 | 201 | 200 |  | 195 | 190 | 190 | 186 |

Раздел 4. Структура муниципальной программы

| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Направление 1 «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Разработка и актуализация схем коммунальной инфраструктуры, строительство, ремонт, реконструкция, выведение из эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры». |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Комитет ЖКХ | Срок реализации - 2026-2030 годы |  |
|  | Задача 1. Обеспечение качественной и надежной работы объектов коммунальной инфраструктуры и их бесперебойного функционирования | Улучшено качество и надежность предоставляемых населению коммунальных услуг. Созданы условия для развития систем коммунальной инфраструктуры Новокузнецкого городского округа. | Удельный вес общей площади жилищного фонда многоквартирных домов, обеспеченных всеми видами централизованных коммунальных услуг |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий «Жилищное хозяйство и капитальный ремонт жилого фонда» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Комитет ЖКХ | Срок реализации - 2026-2030 годы |  |
|  | Задача 1. Поддержание состояния муниципального жилого и встроенного нежилого фондов Новокузнецкого городского округа в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для жизни | Улучшен уровень благоустройства и санитарно-эпидемиологического состояния муниципального жилого и встроенного нежилого фондов в соответствии современными требованиями. Сокращен непригодный для проживания жилищный фонд. | Доля многоквартирных домов с физическим износом более 65% в общей площади многоквартирных домов |
| 1.3 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение выплаты субсидии на возмещение недополученных доходов (затрат) организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальные услуги, возникших в результате установления мер социальной поддержки гражданам» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Комитет ЖКХ | Срок реализации - 2026-2030 годы |  |
|  | Задача 1 Исполнение стандартов мер социальной поддержки населения | Постепенно увеличена доля оплаты населением жилищно-коммунальных услуг от утвержденных тарифов. | 1.Удельный вес общей площади жилищного фонда многоквартирных домов, обеспеченных всеми видами централизованных коммунальных услуг; 2. Доля многоквартирных домов с физическим износом более 65% в общей площади многоквартирных домов. |
| 1.4. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования и развития жилищно-коммунального комплекса». |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Комитет ЖКХ | Срок реализации - 2026-2030 годы |  |
|  | Задача 1 «Обеспечение выполнения полномочий Комитета ЖКХ и его подведомственных учреждений» | Обеспечено эффективное управление в сфере жилищно-коммунального комплекса. Выполнены функции по выработке и реализации переданных полномочий, муниципальным образованиям, государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального комплекса, реализованы мероприятия, направленные на нормативно-правовое, методическое, аналитическое и информационное сопровождение реализации программ в сфере жилищно-коммунального комплекса, созданы механизмы мониторинга их реализации. Обеспечено эффективного управления подведомственными Комитету ЖКХ учреждениями. | 1. Снижение количества обращений граждан, проживающих в многоквартирных домах Новокузнецкого городского округа, с жалобами на качество оказываемых жилищно-коммунальных услуг; |
|  | Задача 2 «Выполнение функций уполномоченного органа в отношении муниципальных предприятий | Обеспеченно бесперебойное функционирование коммунальной инфраструктуры | Удельный вес общей площади жилищного фонда многоквартирных домов, обеспеченных всеми видами централизованных коммунальных услуг |

| Раздел 5. Финансовое обеспечение программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения, исполнителя | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 11 | Муниципальная программа Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Новокузнецкого городского округа», всего, в т.ч. | 4 853 449,04 | 3 958 489,44 | 3 963 019,74 | - | - | 12 774 958,21 |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  | Областной бюджет | 3 536 168,54 | 3 536 168,54 | 3 536 168,54 | - | - | 10 608 505,61 |
|  | Местный бюджет | 1 248 337,20 | 353 377,60 | 357 907,90 | - | - | 1 959 622,70 |
|  | Внебюджетные источники | 200,00 | 200,00 | 200,00 | - | - | 600,00 |
|  | Объем налоговых расходов Новокузнецкого городского округа (справочно) | - | - |  | - | - | - |
|  | Исполнитель - Комитет ЖКХ, всего: | 4 784 505,74 | 3 889 546,14 | 3 894 076,44 | - | - | 12 568 128,31 |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  | Областной бюджет | 3 536 168,54 | 3 536 168,54 | 3 536 168,54 | - | - | 10 608 505,61 |
|  | Местный бюджет | 1 248 337,20 | 353 377,60 | 357 907,90 | - | - | 1 959 622,70 |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
|  | Участник - Дирекция ЖКХ | 68 943,30 | 68 943,30 | 68 943,30 | - | - | 206 829,90 |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  | Местный бюджет | 68 743,30 | 68 743,30 | 68 743,30 | - | - | 206 229,90 |
|  | Внебюджетные источники | 200,00 | 200,00 | 200,00 | - | - | 600,00 |
| 2 | Комплексы процессных мероприятий (всего), в т.ч.: | 4 853 449,04 | 3 958 489,44 | 3 963 019,74 | - | - | 12 774 958,21 |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  | Областной бюджет | 3 536 168,54 | 3 536 168,54 | 3 536 168,54 | - | - | 10 608 505,61 |
|  | Местный бюджет | 1 248 337,20 | 353 377,60 | 357 907,90 | - | - | 1 959 622,70 |
|  | Внебюджетные источники | 200,00 | 200,00 | 200,00 | - | - | 600,00 |
|  | Исполнитель - Комитет ЖКХ | 4 784 505,74 | 3 889 546,14 | 3 894 076,44 | - | - | 12 568 128,31 |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  | Областной бюджет | 3 536 168,54 | 3 536 168,54 | 3 536 168,54 | - | - | 10 608 505,61 |
|  | Местный бюджет | 1 248 337,20 | 353 377,60 | 359 368,30 | - | - | 1 959 622,70 |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
|  | Участник - Дирекция ЖКХ | 68 943,30 | 68 943,30 | 68 943,30 | - | - | 206 829,90 |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  | Местный бюджет | 68 743,30 | 68 743,30 | 68 743,30 | - | - | 206 229,90 |
|  | Внебюджетные источники | 200,00 | 200,00 | 200,00 | - | - | 600,00 |
| 22.1. | Комплекс процессных мероприятий «Разработка и актуализация схем коммунальной инфраструктуры, строительство, ремонт, реконструкция, выведение из эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры» в т.ч.: | 754 374,50 | 39 523,80 | 39 523,80 | - | - | 833 422,10 |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  | Местный бюджет | 754 374,50 | 39 523,80 | 39 523,80 | - | - | 833 422,10 |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
|  | Исполнитель - Комитет ЖКХ | 754 374,50 | 39 523,80 | 39 523,80 | - | - | 833 422,10 |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  | Местный бюджет | 754 374,50 | 39 523,83 | 39 523,83 | - | - | 833 422,10 |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
| 22.2. | Комплекс процессных мероприятий «Жилищное хозяйство и капитальный ремонт жилого фонда», в т.ч.: | 354 496,80 | 177 763,50 | 182 263,50 | - | - | 714 523,80 |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  | Местный бюджет | 354 496,80 | 177 763,50 | 182 263,50 | - | - | 714 523,80 |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
|  | Исполнитель - Комитет ЖКХ | 354 496,80 | 177 763,50 | 182 263,50 | - | - | 714 523,80 |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  | Местный бюджет | 354 496,80 | 177 763,50 | 182 263,50 | - | - | 714 523,80 |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
| 22.3. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение выплаты субсидии на возмещение недополученных доходов (затрат) организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальные услуги, возникших в результате установления мер социальной поддержки гражданам», в т.ч.: | 3 580 972,64 | 3 577 672,34 | 3 577 672,34 | - | - | 10 736 317,31 |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  | Областной бюджет | 3 536 168,54 | 3 536 168,54 | 3 536 168,54 | - | - | 10 608 505,61 |
|  | Местный бюджет | 44 804,10 | 41 503,80 | 41 503,80 | - | - | 127 811,70 |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
|  | Исполнитель - Комитет ЖКХ | 44 804,10 | 41 503,80 | 41 503,80 | - | - | 127 811,70 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - |
|  | Областной бюджет | 3 536 168,54 | 3 536 168,54 | 3 536 168,54 | - | - | 10 608 505,61 |
|  | Местный бюджет | 44 804,10 | 41 503,80 | 41 503,80 | - | - | 127 811,70 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | - |
| 22.4. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования и развития жилищно-коммунального комплекса», в т.ч.: | 163 605,10 | 163 529,80 | 163 560,10 | - | - | 490 695,00 |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  | Местный бюджет | 175 134,70 | 175 059,30 | 175 089,70 | - | - | 525 283,70 |
|  | Внебюджетные источники | 200,00 | 200,00 | 200,00 | - | - | 600,00 |
|  | Исполнитель - Комитет ЖКХ | 94 661,80 | 94 586,50 | 94 616,80 | - | - | 283 865,10 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | - |
|  | Местный бюджет | 94 661,80 | 94 586,50 | 94 616,80 | - | - | 283 865,10 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | - |
|  | Участник - Дирекция ЖКХ | 68 943,30 | 68 943,30 | 68 943,30 | - | - | 206 829,90 |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  | Местный бюджет | 68 743,30 | 68 743,30 | 68 743,30 | - | - | 206 229,90 |
|  | Внебюджетные источники | 200,00 | 200,00 | 200,00 | - | - | 600,00 |

Приложение №1 к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства

на территории Новокузнецкого городского округа»

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Разработка и актуализация схем коммунальной инфраструктуры, строительство, ремонт, реконструкция, выведение из эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры»

Раздел 1.Общие положения

| Ответственный орган местного самоуправления Новокузнецкого городского округа | Комитет ЖКХ |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Новокузнецкого городского округа» |

Раздел 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи/комплекса процессных мероприятий | Призрак возрастания/убывания | Уровень показателя | Условное обозначение единицы измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Исполнитель, ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение качественной и надежной работы объектов коммунальной инфраструктуры и их бесперебойного функционирования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработаны, актуализированы схемы коммунальной инфраструктуры | Возрастание | МП | Ед. | - | 2024 | 3 | 3 | 3 | - | - |  | Комитет ЖКХ |
| 1.2 | Построены, устроены объекты инженерной инфраструктуры | Увеличение | МП | Ед. | - | 2024 | 3 | - | - | - | - |  | Комитет ЖКХ |
| 1.3 | Выведены из эксплуатации объекты инженерной инфраструктуры | Увеличение | МП | Ед. | - | 2024 | 1 | - | - | - | - |  | Комитет ЖКХ |

Раздел 2.1.  Прокси – показатели комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий / прокси-показателя | Признак возрастания/убывания | Условное обозначение единицы измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Плановые значения по месяцам (нарастающим итогом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | январь | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь | декабрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Показатель комплекса процессных мероприятий «Построены, устроены объекты инженерной инфраструктуры», единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Построено сетей водоснабжения | Возрастание | Км. | - | 2024 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  | 3,3 | Комитет ЖКХ |

Раздел 3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в текущем  2026 году

| № п/п | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий |  | Уровень показателя | Условное обозначение единицы измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На 31.12. 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Задача 1 «Обеспечение качественной и надежной работы объектов коммунальной инфраструктуры и их бесперебойного функционирования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработаны, актуализированы схемы коммунальной инфраструктуры | МП |  | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
| 1.2 | Построены, устроены объекты инженерной инфраструктуры | МП |  | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 1.3 | Выведены из эксплуатации объекты инженерной инфраструктуры | МП |  | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |

Раздел 4. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Условное обозначение единицы измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  | Связь с показателями процессных мероприятий (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача №1 «Обеспечение качественной и надежной работы объектов коммунальной инфраструктуры и их бесперебойного функционирования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие «Разработка, актуализация схем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры» | Приобретение товаров, работ, услуг | единица | 1 | 2024 | 3 | 3 | 3 | - | - | Разработаны, актуализированы схемы коммунальной инфраструктуры |
| 1.1 | Актуализирована схема теплоснабжения | х | единица | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | - | - |  |
| 1.2 | Актуализирована схема водоснабжения и водоотведения | х | единица | - | 2024 | 1 | 1 | 1 | - | - |  |
| 1.3 | Актуализирована схема газоснабжения | х | единица | - | 2024 | 1 | 1 | 1 | - | - |  |
| 2. | Мероприятие «Строительство, ремонт, реконструкция, выведение из эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры» | Приобретение товаров, работ, услуг | единица | - | 2024 | 4 | - | - | - | - | Построены, устроены объекты инженерной инфраструктуры; Выведены из эксплуатации объекты инженерной инфраструктуры |
| 2.1 | Строительство перемычки между I и II очередями канализации | х | единица | - | 2024 | 1 | - | - | - | - |  |
| 2.2 | Строительство водовода для подключения сетей водоснабжения микрорайона «Притомский» Орджоникидзевского района г. Новокузнецка к централизованной сети водоснабжения ООО «Водоканал» и тампонаж скважин | х | единица | - | 2024 | 1 | - | - | - | - |  |
| 2.3 | Устройство локальных канализационных очистных сооружений (герметичный выгреб) для жилых домов по ул. Станционная Заводского района г. Новокузнецка | х | единица | - | 2024 | 1 | - | - | - | - |  |
| 2.4 | Тампонаж скважин и демонтаж павильонов над скважинами в мкр. Листвяги Кубышевского района | х | единица | - | 2024 | 1 | - | - | - | - |  |

| Раздел 5. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения, наименование исполнителя | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |
|  | Комплекс процессных мероприятий ««Разработка и актуализация схем коммунальной инфраструктуры, строительство, ремонт, реконструкция, выведение из эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры», всего, в т.ч. | 754 374,50 |  |  | 39 523,80 |  | 39 523,80 |  | - |  | - | 833 422,10 |
|  | Федеральный бюджет | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  | Областной бюджет | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  | Местный бюджет | 754 374,50 |  |  | 39 523,80 |  | 39 523,80 |  | - |  | - | 833 422,10 |
|  | Внебюджетные источники | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  | Исполнитель - Комитет ЖКХ | 754 374,50 |  |  | 39 523,80 |  | 39 523,80 |  | - |  | - | 833 422,10 |
|  | Федеральный бюджет | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  | Областной бюджет | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  | Местный бюджет | 754 374,50 |  |  | 39 523,80 |  | 39 523,80 |  | - |  | - | 833 422,10 |
|  | Внебюджетные источники | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение качественной и надежной работы объектов коммунальной инфраструктуры и их бесперебойного функционирования» | 754 374,50 |  |  | 39 523,80 |  | 39 523,80 |  | - |  | - | 833 422,10 |
| 1.1. | Мероприятие «Разработка, актуализация схем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры», всего: | 39 523,80 |  |  | 39 523,80 |  | 39 523,80 |  | - |  | - | 118 571,40 |
|  | Федеральный бюджет | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  | Областной бюджет | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  | Местный бюджет | 39 523,80 |  |  | 39 523,80 |  | 39 523,80 |  | - |  | - | 118 571,40 |
|  | Внебюджетные источники | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  | Исполнитель - Комитет ЖКХ, итого: | 39 523,80 |  |  | 39 523,80 |  | 39 523,80 |  | - |  | - | 118 571,40 |
|  | Федеральный бюджет | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  | Областной бюджет | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  | Местный бюджет | 39 523,80 |  |  | 39 523,80 |  | 39 523,80 |  | - |  | - | 118 571,40 |
|  | Внебюджетные источники | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - | - |
| 1.2. | Мероприятие «Строительство, ремонт, реконструкция, выведение из эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры», всего | 714 850,70 |  |  | - |  | - |  | - |  | - | 714 850,70 |
|  | Федеральный бюджет | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  | Областной бюджет | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  | Местный бюджет | 714 850,70 |  |  | - |  | - |  | - |  | - | 714 850,70 |
|  | Внебюджетные источники | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  | Исполнитель - Комитет ЖКХ, итого: | 714 850,70 |  |  | - |  | - |  | - |  | - | 714 850,70 |
|  | Федеральный бюджет | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  | Областной бюджет | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  | Местный бюджет | 714 850,70 |  |  | - |  | - |  | - |  | - | 714 850,70 |
|  | Внебюджетные источники | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - |

Раздел 6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Исполнитель, ответственный за реализацию | Вид документа, подтверждающего факт достижения контрольной точки, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача №1 «Обеспечение качественной и надежной работы объектов коммунальной инфраструктуры и их бесперебойного функционирования» |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие «Разработка, актуализация схем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры» | Х |  |  |
| 1.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план-график закупок» | 31.05. | Комитет ЖКХ | План – график закупок |
| 1.2. | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.06. | Комитет ЖКХ | Муниципальный контракт на выполнение работ |
| 1.3. | Контрольная точка «Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг. | 20.12. | Комитет ЖКХ | Акт выполненных работ, оказанных услуг |
| 1.4. | Контрольная точка. «Произведена оплата, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | 31.12. | Комитет ЖКХ | Платежное поручение |
| 2 | Мероприятие «Строительство, ремонт, реконструкция, выведение из эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры» |  |  |  |
| 2.1 | Контрольная точка «Закупка включена в план-график закупок» | 31.05. | Комитет ЖКХ | План – график закупок |
| 2.2 | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.06. | Комитет ЖКХ | Муниципальный контракт на выполнение работ |
| 2.3 | Контрольная точка «Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг. | 20.12. | Комитет ЖКХ | Акт выполненных работ, оказанных услуг |
| 2.4 | Контрольная точка «Произведена оплата, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | 31.12. | Комитет ЖКХ | Платежное поручение |

Приложение №2 к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства

на территории Новокузнецкого городского округа»

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

Комплекс процессных мероприятий «Жилищное хозяйство и капитальный ремонт жилого фонда»

Раздел 1. Общие положения

| Ответственный орган местного самоуправления Новокузнецкого городского округа | Комитет ЖКХ |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | «Развитие ЖКХ города на территории Новокузнецкого городского округа» |

Раздел 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи/ показателя комплекса процессных мероприятий | Призрак возрастания/убывания | Уровень показателя | Условное обозначение единицы измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  | Исполнитель, ответственный за достижение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| 1. | Задача 1 «Поддержание состояния муниципального жилого и встроенного нежилого фондов Новокузнецкого городского округа в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для жизни» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Снесено домов, признанных аварийными и подлежащими сносу | Возрастание | МП | Ед. | 21 | 2024 | 13 | 3 | 3 | - | - |  | Комитет ЖКХ |
| 1.2 | Обследовано, капитально отремонтировано многоквартирных домов, выполнен ремонт муниципальных помещений | Возрастание | МП | Ед. | 15 | 2024 | 47 | 48 | 50 | - | - |  | Комитет ЖКХ |
| 1.3 | Произведена оплата предоставленных ресурсоснабжающими организациями, УО, ТСЖ, ЖК, некоммерческими организациями коммунальных услуг, услуг по содержанию, текущему и капитальному ремонту, в том числе судебных решений, предъявленных к взысканию, в доле муниципальных жилых и встроенных нежилых помещений | Возрастание | МП | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | - | - |  | Комитет ЖКХ |

Раздел 3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в текущем 2026 году

| № п/п | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Условное обозначение единицы измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На 31.12. 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Задача 1 «Поддержание состояния муниципального жилого и встроенного нежилого фондов Новокузнецкого городского округа в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для жизни» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Снесено домов, признанных аварийными и подлежащими сносу | МП | Ед. | - | 9 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 1.2 | Обследовано, капитально отремонтировано многоквартирных домов, выполнен ремонт муниципальных помещений | МП | Ед. | - | - | - | - | 15 | - | 10 | 1 | 11 | 5 | 5 | - |
| 1.3 | Произведена оплата предоставленных ресурсоснабжающими организациями, УО, ТСЖ, ЖК, некоммерческими организациями коммунальных услуг, услуг по содержанию, текущему и капитальному ремонту, в том числе судебных решений, предъявленных к взысканию, в доле муниципальных жилых и встроенных нежилых помещений | МП | % | 8 | 17 | 25 | 34 | 42 | 50 | 58 | 67 | 75 | 84 | 92 | 100 |

Раздел 4. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Условное обозначение единицы измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 1 «Поддержание состояния муниципального жилого и встроенного нежилого фондов Новокузнецкого городского округа в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для жизни» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие «Снос домов признанных аварийными и подлежащих сносу» | Приобретение товаров, работ, услуг | единица | 21 | 2024 | 16 | 6 | 6 | - | - | Снесено домов, признанных аварийными и подлежащими сносу |
| 1.1.1 | Разработано проектов организации работ по сносу домов, признанных аварийными и подлежащих сносу | х | единица | - | 2024 | 3 | 3 | 3 | - | - |  |
| 1.1.2 | Выполнено работ по сносу домов признанных аварийными и подлежащих сносу | х | единица | 21 | 2024 | 13 | 3 | 3 | - | - |  |
| 1.2. | Мероприятие «Обеспечение мероприятий по обследованию, капитальному ремонту многоквартирных домов, ремонт муниципальных помещений» | Приобретение товаров, работ, услуг | единица | - | 2024 | 47 | 48 | 50 | - | - | Обследовано, капитально отремонтировано многоквартирных домов, выполнен ремонт муниципальных помещений |
| 1.2.1 | Выполнен ремонт муниципальных жилых и встроенных нежилых помещений | х | единица | - | 2024 | 46 | 48 | 50 | - | - |  |
| 1.2.2 | Обследованы многоквартирные дома с оценкой технического состояния строительных конструкций | х | единица | 2 | 2024 | - | - | - | - | - |  |
| 1.2.3 | Выполнен капитальный ремонт муниципальных многоквартирных домов | х | единица | - | 2024 | 1 | - | - | - | - |  |
| 1.3. | Мероприятие «Реализация полномочий органов местного самоуправления по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, оплате коммунальных услуг, в том числе судебных решений, предъявленных к взысканию, в доле муниципальных жилых и встроенных нежилых помещений» | Осуществление текущей деятельности | процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | - | - | Произведена оплата предоставленных ресурсоснабжающими организациями, УО, ТСЖ, ЖК, некоммерческими организациями коммунальных услуг, услуг по содержанию, текущему и капитальному ремонту, в том числе судебных решений, предъявленных к взысканию, в доле муниципальных жилых и встроенных нежилых помещений |
| 1.3.1 | Оплата ресурсоснабжающим организациям, УО, ТСЖ, ЖК, некоммерческим организациям за предоставленные коммунальные услуги, услуги по содержанию, текущему и капитальному ремонт, в том числе судебных решений, предъявленных к взысканию, в доле муниципальных жилых и встроенных нежилых помещений в текущем году | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |

| Раздел 5. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения, наименование исполнителя | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  |  | 2029 |  | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Жилищное хозяйство и капитальный ремонт жилого фонда», всего в т. ч. | 354 496,80 |  | 177 763,50 |  | 182 263,50 |  |  | - |  | - | 714 523,80 |
|  | Федеральный бюджет | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |
|  | Областной бюджет | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |
|  | Местный бюджет | 354 496,80 |  | 177 763,50 |  | 182 263,50 |  |  | - |  | - | 714 523,80 |
|  | Внебюджетные источники | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |
|  | Исполнитель - Комитет ЖКХ, всего: | 354 496,80 |  | 177 763,50 |  | 182 263,50 |  |  | - |  | - | 714 523,80 |
|  | Федеральный бюджет | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |
|  | Областной бюджет | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |
|  | Местный бюджет | 354 496,80 |  | 177 763,50 |  | 182 263,50 |  |  | - |  | - | 714 523,80 |
|  | Внебюджетные источники | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |
| 1. | Задача 1 «Поддержание состояния муниципального жилого и встроенного нежилого фондов Новокузнецкого городского округа в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для жизни» | 354 496,80 |  | 177 763,50 |  | 182 263,50 |  |  | - |  | - | 714 523,80 |
| 1.1. | Мероприятия «Снос домов признанных аварийными и подлежащих сносу», всего | 151 240,40 |  | 15 640,00 |  | 15 640,00 |  |  | - |  | - | 182 520,40 |
|  | Федеральный бюджет | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |
|  | Областной бюджет | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |
|  | Местный бюджет | 151 240,40 |  | 15 640,00 |  | 15 640,00 |  |  | - |  | - | 182 520,40 |
|  | Внебюджетные источники | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |
|  | Исполнитель - Комитет ЖКХ, итого: | 151 240,40 |  | 15 640,00 |  | 15 640,00 |  |  | - |  | - | 182 520,40 |
|  | Федеральный бюджет | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |
|  | Областной бюджет | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |
|  | Местный бюджет | 151 240,40 |  | 15 640,00 |  | 15 640,00 |  |  | - |  | - | 182 520,40 |
|  | Внебюджетные источники | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 1.2. | Мероприятие «Обеспечение мероприятий по обследованию, капитальному ремонту многоквартирных домов, ремонт муниципальных помещений», всего | 66 632,90 |  | 25 500,00 |  | 30 000,00 |  |  | - |  | - | 122 132,90 |
|  | Федеральный бюджет | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |
|  | Областной бюджет | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |
|  | Местный бюджет | 66 632,90 |  | 25 500,00 |  | 30 000,00 |  |  | - |  | - | 122 132,90 |
|  | Внебюджетные источники | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |
|  | Исполнитель - Комитет ЖКХ, итого: | 66 632,90 |  | 25 500,00 |  | 30 000,00 |  |  | - |  | - | 122 132,90 |
|  | Федеральный бюджет | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |
|  | Областной бюджет | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |
|  | Местный бюджет | 66 632,90 |  | 25 500,00 |  | 30 000,00 |  |  | - |  | - | 122 132,90 |
|  | Внебюджетные источники | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |
| 1.3. | Мероприятие «Реализация полномочий органов местного самоуправления по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, оплате коммунальных услуг, в том числе судебных решений, предъявленных к взысканию, в доле муниципальных жилых и встроенных нежилых помещений», всего | 136 623,50 |  | 136 623,50 |  | 136 623,50 |  |  | - |  | - | 409 870,50 |
|  | Федеральный бюджет | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |
|  | Областной бюджет | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |
|  | Местный бюджет | 136 623,50 |  | 136 623,50 |  | 136 623,50 |  |  | - |  | - | 409 870,50 |
|  | Внебюджетные источники | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |
|  | Исполнитель - Комитет ЖКХ, итого: | 136 623,50 |  | 136 623,50 |  | 136 623,50 |  |  | - |  | - | 409 870,50 |
|  | Федеральный бюджет | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |
|  | Областной бюджет | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |
|  | Местный бюджет | 136 623,50 |  | 136 623,50 |  | 136 623,50 |  |  | - |  | - | 409 870,50 |
|  | Внебюджетные источники | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |

Раздел 6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Исполнитель, ответственный за реализацию | Вид документа, подтверждающего факт достижения контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача №1 «Поддержание состояния муниципального жилого и встроенного нежилого фондов Новокузнецкого городского округа в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для жизни» |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие (результат) «Снос домов признанных аварийными и подлежащих сносу» | Х |  |  |
| 1.1 | Контрольная точка «Закупка включена в план-график закупок» | 31.08. | Комитет ЖКХ | План-график закупок |
| 1.2 | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 31.10. | Комитет ЖКХ | Муниципальный контракт |
| 1.3 | Контрольная точка «Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг» | 20.12. | Комитет ЖКХ | Акт приемки выполненных работ, оказанных услуг |
| 1.4 | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 31.12. | Комитет ЖКХ | Платежное поручение |
| 2 | Мероприятие (результат) «Обеспечение мероприятий по обследованию, капитальному ремонту многоквартирных домов, ремонт муниципальных помещений» |  |  |  |
| 2.1 | Контрольная точка «Закупка включена в план-график закупок» | 31.08. | Комитет ЖКХ | План-график закупок |
| 2.2 | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.09. | Комитет ЖКХ | Муниципальный контракт |
| 2.3 | Контрольная точка «Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг» | 20.12. | Комитет ЖКХ | Акт приемки выполненных работ, оказанных услуг |
| 2.4 | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 31.12. | Комитет ЖКХ | Платежное поручение |

Приложение №3 к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства

на территории Новокузнецкого городского округа»

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение выплаты  субсидии на возмещение недополученных доходов (затрат) организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальные услуги, возникших в результате установления мер социальной поддержки гражданам»

Раздел 1. Общие положения

| Ответственный орган местного самоуправления Новокузнецкого городского округа | Комитет ЖКХ |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | «Развитие ЖКХ города Новокузнецка на территории Новокузнецкого городского округа» |

Раздел 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи/ показателя комплекса процессных мероприятий | Призрак возрастания/убывания | Уровень показателя | Условное обозначение единицы измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  | Исполнитель, ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1 «Исполнение стандартов мер социальной поддержки населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Уровень платы населением коммунальных услуг от экономически обоснованного тарифа | Возрастание | МП | % | 56,8 | 2024 | 59,50 | 59,50 | 59,50 | - | - | Комитет ЖКХ |
| 1.2 | Доля оплаты населением услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах аварийного жилищного фонда, неблагоустроенного жилищного фонда с выгребными ямами и вывозом нечистот от утвержденных тарифов | Возрастание | МП | % | 29,90 | 2024 | 23,24 | 23,24 | 23,24 | - | - | Комитет ЖКХ |
| 1.3 | Доля оплаты населением услуг по содержанию общего имущества в маневренном жилищном фонде, а также в многоквартирных домах, зданиях, использовавшихся (использующихся) в качестве общежитий или служебных жилых помещений, переданных в ведение органа местного самоуправления Новокузнецкого городского округа | Возрастание | МП | % | 15,76 | 2024 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | - | - | Комитет ЖКХ |

Раздел 3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Условное обозначение единицы измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На 31.12. 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль |  | март |  | апрель |  | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Задача 1 «Исполнение стандартов мер социальной поддержки населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Уровень платы населением жилищно-коммунальных услуг от экономически обоснованного тарифа | МП | % | 59,50 | 59,50 | 59,50 |  | 59,50 |  | 59,50 |  | 59,50 | 59,50 | 59,50 | 59,50 | 59,50 | 59,50 | 59,50 |
| 1.2 | Доля оплаты населением услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах аварийного жилищного фонда, неблагоустроенного жилищного фонда с выгребными ямами и вывозом нечистот от утвержденных тарифов | МП | % | 23,24 | 23,24 | 23,24 |  | 23,24 |  | 23,24 |  | 23,24 | 23,24 | 23,24 | 23,24 | 23,24 | 23,24 | 23,24 |
| 1.3 | Доля оплаты населением услуг по содержанию общего имущества в маневренном жилищном фонде, а также в многоквартирных домах, зданиях, использовавшихся (использующихся) в качестве общежитий или служебных жилых помещений, переданных в ведение органа местного самоуправления Новокузнецкого городского округа | МП | % | 28,50 | 28,50 | 28,50 |  | 28,50 |  | 28,50 |  | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 28,50 |

Раздел 4. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Условное обозначение единицы измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача №1 «Исполнение стандартов мер социальной поддержки населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Возмещение недополученных доходов, связанных с реализацией товаров (услуг) теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих в результате установления льготных цен (тарифов) | Иные мероприятия (результаты) | единица | - | 2024 | 8 | 8 | 8 | - | - | Уровень платы населением коммунальных услуг от экономически обоснованного тарифа |
| 1.1 | Количество ресурсоснабжающих организаций, которым предоставляется субсидия на возмещение недополученных доходов, теплоснабжающим организациям, организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, возникающих в результате установления льготных цен (тарифов) | х | единица | - | 2024 | 5 | 5 | 5 | - | - |  |
|  | Количество организаций, которым предоставляется субсидия на возмещение недополученных доходов, организациям, осуществляющим холодное водоснабжение и (или) водоотведение, возникающих в результате установления льготных цен (тарифов) | х | единица | - | 2024 | 2 | 2 | 2 | - | - |  |
|  | Количество организаций, которым предоставляется субсидия на возмещение недополученных доходов, организациям, осуществляющим реализацию твердого топлива, возникающих в результате установления льготных цен (тарифов) | х | единица | - | 2024 | 1 | 1 | 1 | - | - |  |
| 2. | Возмещение затрат организациям, предоставляющим населению услуги по содержанию общего имущества в многоквартирных домах аварийного жилищного фонда, неблагоустроенного жилищного фонда с выгребными ямами и вывозом нечистот, определенным органами местного самоуправления Новокузнецкого городского округа в случаях, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации | Иные мероприятия (результаты) | единица | - | 2024 | 1 | 1 | 1 | - | - | Доля оплаты населением услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах аварийного жилищного фонда, неблагоустроенного жилищного фонда с выгребными ямами и вывозом нечистот от утвержденных тарифов |
| 2.1 | Количество многоквартирных домов аварийного жилищного фонда, неблагоустроенного жилищного фонда с выгребными ямами и вывозом нечистот, для которых Новокузнецким городским Советом народных депутатов установлен размер платы граждан за содержание жилых помещений | х | единица | - | 2024 | 72 | 72 | 72 |  | - | - |
| 3 | Возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием гражданам услуг по содержанию общего имущества в маневренном жилищном фонде, а также в многоквартирных домах, зданиях, использовавшихся (использующихся) в качестве общежитий или служебных жилых помещений, переданных в ведение органа местного самоуправления Новокузнецкого городского округа, возникших в результате предоставления мер социальной поддержки | Иные мероприятия (результаты) | единица | - | 2024 | 1 | 1 | 1 | - | - | Доля оплаты населением услуг по содержанию общего имущества в маневренном жилищном фонде, а также в многоквартирных домах, зданиях, использовавшихся (использующихся) в качестве общежитий или служебных жилых помещений, переданных в ведение органа местного самоуправления Новокузнецкого городского округа |
| 3.1 | Количество многоквартирных домов маневренного жилищного фонда, а также многоквартирных домов, зданий, использовавшихся (использующихся) в качестве общежитий или служебных жилых помещений, переданных в ведение органа местного самоуправления Новокузнецкого городского округа, для которых Новокузнецким городским Советом народных депутатов установлен размер платы граждан за содержание жилых помещений | х | единица | - | 2024 | 11 | 11 | 11 |  | - | - |

| Раздел 5. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения, наименование исполнителя | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  |  | 2029 |  | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение выплаты субсидии на возмещение недополученных доходов (затрат) организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальные услуги, возникших в результате установления мер социальной поддержки гражданам», всего, в т.ч. | 3 580 972,44 |  | 3 577 672,34 |  | 3 577 672,34 |  |  | - |  | - | 10 736 317,31 |
|  | Федеральный бюджет | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |
|  | Областной бюджет | 3 536 168,54 |  | 3 536 168,54 |  | 3 536 168,54 |  |  | - |  | - | 10 608 505,61 |
|  | Местный бюджет | 44 804,10 |  | 41 503,80 |  | 41 503,80 |  |  | - |  | - | 127 811,70 |
|  | Внебюджетные источники | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |
|  | Исполнитель - Комитет ЖКХ, всего: | 3 580 972,44 |  | 3 577 672,34 |  | 3 577 372,34 |  |  | - |  | - | 10 736 317,31 |
|  | Федеральный бюджет | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |
|  | Областной бюджет | 3 536 168,54 |  | 3 536 168,54 |  | 3 536 168,54 |  |  | - |  | - | 10 608 505,61 |
|  | Местный бюджет | 44 804,10 |  | 41 503,80 |  | 41 503,80 |  |  | - |  | - | 127 811,70 |
|  | Внебюджетные источники | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |
| 1. | Задача 1 «Исполнение стандартов мер социальной поддержки населения» | 3 580 972,44 |  | 3 577 672,34 |  | 3 577 672,34 |  |  | - |  | - | 10 736 317,31 |
| 1.1. | Мероприятие «Возмещение недополученных доходов, связанных с реализацией товаров (услуг) теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих в результате установления льготных цен (тарифов)», всего | 3 536 168,54 |  | 3 536 168,54 |  | 3 536 168,54 |  |  | - |  | - | 10 608 505,61 |
|  | Федеральный бюджет | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |
|  | Областной бюджет | 3 536 168,54 |  | 3 536 168,54 |  | 3 536 168,54 |  |  | - |  | - | 10 608 505,61 |
|  | Местный бюджет | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |
|  | Внебюджетные источники | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |
|  | Исполнитель - Комитет ЖКХ, итого: | 3 536 168,54 |  | 3 536 168,54 |  | 3 536 168,54 |  |  | - |  | - | 10 608 505,61 |
|  | Федеральный бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  | Областной бюджет | 3 536 168,54 |  | 3 536 168,54 |  | 3 536 168,54 |  |  | - |  | - | 10 608 505,61 |
|  | Местный бюджет | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |
|  | Внебюджетные источники | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |
| 1.2. | Мероприятие «Возмещение затрат организациям, предоставляющим населению услуги по содержанию общего имущества в многоквартирных домах аварийного жилищного фонда, неблагоустроенного жилищного фонда с выгребными ямами и вывозом нечистот, определенным органами местного самоуправления Новокузнецкого городского округа в случаях, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации», всего | 34 366,20 |  | 31 766,00 |  | 31 766,00 |  |  | - |  | - | 97 898,20 |
|  | Федеральный бюджет | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |
|  | Областной бюджет | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |
|  | Местный бюджет | 34 366,20 |  | 31 766,00 |  | 31 766,00 |  |  | - |  | - | 97 898,20 |
|  | Внебюджетные источники | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |
|  | Исполнитель - Комитет ЖКХ, итого: | 34 366,20 |  | 31 766,00 |  | 31 766,00 |  |  | - |  | - | 97 898,20 |
|  | Федеральный бюджет | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |
|  | Областной бюджет | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |
|  | Местный бюджет | 34 366,20 |  | 31 766,00 |  | 31 766,00 |  |  | - |  | - | 97 898,20 |
|  | Внебюджетные источники | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |
| 1.3. | Мероприятие «Возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием гражданам услуг по содержанию общего имущества в маневренном жилищном фонде, а также в многоквартирных домах, зданиях, использовавшихся (использующихся) в качестве общежитий или служебных жилых помещений, переданных в ведение органа местного самоуправления Новокузнецкого городского округа, возникших в результате предоставления мер социальной поддержки», всего | 10 437,90 |  | 9 737,80 |  | 9 737,80 |  |  | - |  | - | 29 913,50 |
|  | Федеральный бюджет | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |
|  | Областной бюджет | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |
|  | Местный бюджет | 10 437,90 |  | 9 737,80 |  | 9 737,80 |  |  | - |  | - | 29 913,50 |
|  | Внебюджетные источники | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |
|  | Исполнитель - Комитет ЖКХ, итого: | 10 437,90 |  | 9 737,80 |  | 9 737,80 |  |  | - |  | - | 29 913,50 |
|  | Федеральный бюджет | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |
|  | Областной бюджет | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |
|  | Местный бюджет | 10 437,90 |  | 9 737,80 |  | 9 737,80 |  |  | - |  | - | 29 913,50 |
|  | Внебюджетные источники | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |

Раздел 6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Исполнитель, ответственный за реализацию | Вид документа, подтверждающего факт достижения контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача «Исполнение стандартов мер социальной поддержки населения» |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Возмещение недополученных доходов, связанных с реализацией товаров (услуг) теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих в результате установления льготных цен (тарифов)» | Х |  |  |
| 1.1 | Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям Кемеровской области-Кузбасса» | 01.01. | Комитет ЖКХ | Приказ министерства ЖК и ДК Кузбасса |
| 1.2 | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии теплоснабжающим организациям, организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организациям, осуществляющим реализацию твердого топлива, сжиженного газа» | 28.02. | Комитет ЖКХ | Соглашения, заключенные между Комитетом ЖКХ и теплоснабжающими организациями, организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организациями, осуществляющим реализацию твердого топлива, сжиженного газа |
| 1.3 | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии теплоснабжающим организациям, организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организациям, осуществляющим реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих в результате установления льготных цен (тарифов)» | 30.04. | Комитет ЖКХ | Отчет о фактическом размере субсидии на возмещение недополученных доходов теплоснабжающим организациям, организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организациям, осуществляющим реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих в результате установления льготных цен (тарифов) за оказанные услуги (отопления, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, твердого топлива, сжиженного газа) |
| 1.4 | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии теплоснабжающим организациям, организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организациям, осуществляющим реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих в результате установления льготных цен (тарифов)» | 30.07. | Комитет ЖКХ | Отчет о фактическом размере субсидии на возмещение недополученных доходов теплоснабжающим организациям, организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организациям, осуществляющим реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих в результате установления льготных цен (тарифов) за оказанные услуги (отопления, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, твердого топлива, сжиженного газа) |
| 1.5 | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии теплоснабжающим организациям, организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организациям, осуществляющим реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих в результате установления льготных цен (тарифов)» | 30.10. | Комитет ЖКХ | Отчет о фактическом размере субсидии на возмещение недополученных доходов теплоснабжающим организациям, организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организациям, осуществляющим реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих в результате установления льготных цен (тарифов) за оказанные услуги (отопления, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, твердого топлива, сжиженного газа) |
| 1.6 | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии теплоснабжающим организациям, организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организациям, осуществляющим реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих в результате установления льготных цен (тарифов)» | 30.01. | Комитет ЖКХ | Отчет о фактическом размере субсидии на возмещение недополученных доходов теплоснабжающим организациям, организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организациям, осуществляющим реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих в результате установления льготных цен (тарифов) за оказанные услуги (отопления, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, твердого топлива, сжиженного газа) |
| 2. | Мероприятие (результат) «Возмещение затрат организациям, предоставляющим населению услуги по содержанию общего имущества в многоквартирных домах аварийного жилищного фонда, неблагоустроенного жилищного фонда с выгребными ямами и вывозом нечистот, определенным органами местного самоуправления Новокузнецкого городского округа в случаях, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации» | Х |  |  |
| 2.1 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии организациям, предоставляющим населению услуги по содержанию общего имущества в многоквартирных домах аварийного жилищного фонда, неблагоустроенного жилищного фонда с выгребными ямами и вывозом нечистот | 28.02. | Комитете ЖКХ | Соглашения, заключенные между Комитетом ЖКХ и организациями, предоставляющими населению услуги по содержанию общего имущества в многоквартирных домах аварийного жилищного фонда, неблагоустроенного жилищного фонда с выгребными ямами и вывозом нечистот |
| 2.2 | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии организациям, предоставляющим населению услуги по содержанию общего имущества в многоквартирных домах аварийного жилищного фонда, неблагоустроенного жилищного фонда с выгребными ямами и вывозом нечистот | 30.04. | Комитет ЖКХ | Отчет о фактическом размере субсидии на возмещение затрат на содержание общего имущества многоквартирных домов аварийного жилищного фонда/неблагоустроенного жилищного фонда с выгребными ямами и вывозом нечистот |
| 2.3 | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии организациям, предоставляющим населению услуги по содержанию общего имущества в многоквартирных домах аварийного жилищного фонда, неблагоустроенного жилищного фонда с выгребными ямами и вывозом нечистот | 30.07. | Комитет ЖКХ | Отчет о фактическом размере субсидии на возмещение затрат на содержание общего имущества многоквартирных домов аварийного жилищного фонда/неблагоустроенного жилищного фонда с выгребными ямами и вывозом нечистот |
| 2.4 | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии организациям, предоставляющим населению услуги по содержанию общего имущества в многоквартирных домах аварийного жилищного фонда, неблагоустроенного жилищного фонда с выгребными ямами и вывозом нечистот | 30.10. | Комитет ЖКХ | Отчет о фактическом размере субсидии на возмещение затрат на содержание общего имущества многоквартирных домов аварийного жилищного фонда/неблагоустроенного жилищного фонда с выгребными ямами и вывозом нечистот |
| 2.5 | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии организациям, предоставляющим населению услуги по содержанию общего имущества в многоквартирных домах аварийного жилищного фонда, неблагоустроенного жилищного фонда с выгребными ямами и вывозом нечистот | 30.01. | Комитет ЖКХ | Отчет о фактическом размере субсидии на возмещение затрат на содержание общего имущества многоквартирных домов аварийного жилищного фонда/неблагоустроенного жилищного фонда с выгребными ямами и вывозом нечистот |
| 3. | Мероприятие (результат) «Возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием гражданам услуг по содержанию общего имущества в маневренном жилищном фонде, а также в многоквартирных домах, зданиях, использовавшихся (использующихся) в качестве общежитий или служебных жилых помещений, переданных в ведение органа местного самоуправления Новокузнецкого городского округа, возникших в результате предоставления мер социальной поддержки» |  |  |  |
| 3.1 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии организациям, оказывающим гражданам услуги по содержанию общего имущества в маневренном жилищном фонде, а также в многоквартирных домах, зданиях, использовавшихся (использующихся) в качестве общежитий или служебных жилых помещений. | 28.02. | Комитете ЖКХ | Соглашения, заключенные между Комитетом ЖКХ и организациями, оказывающими гражданам услуги по содержанию общего имущества в маневренном жилищном фонде, а также в многоквартирных домах, зданиях, использовавшихся (использующихся) в качестве общежитий или служебных жилых помещений |
| 3.2 | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии организациям, оказывающим гражданам услуги по содержанию общего имущества в маневренном жилищном фонде, а также в многоквартирных домах, зданиях, использовавшихся (использующихся) в качестве общежитий или служебных жилых помещений. | 30.04. | Комитет ЖКХ | Отчет о фактически оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества жилищного фонда |
| 3.3 | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии организациям, оказывающим гражданам услуги по содержанию общего имущества в маневренном жилищном фонде, а также в многоквартирных домах, зданиях, использовавшихся (использующихся) в качестве общежитий или служебных жилых помещений. | 30.07. | Комитет ЖКХ | Отчет о фактически оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества жилищного фонда |
| 3.4 | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии организациям, оказывающим гражданам услуги по содержанию общего имущества в маневренном жилищном фонде, а также в многоквартирных домах, зданиях, использовавшихся (использующихся) в качестве общежитий или служебных жилых помещений. | 30.10. | Комитет ЖКХ | Отчет о фактически оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества жилищного фонда |
| 3.5 | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии организациям, оказывающим гражданам услуги по содержанию общего имущества в маневренном жилищном фонде, а также в многоквартирных домах, зданиях, использовавшихся (использующихся) в качестве общежитий или служебных жилых помещений. | 30.01. | Комитет ЖКХ | Отчет о фактически оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества жилищного фонда |

Приложение №4 к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства

на территории Новокузнецкого городского округа»

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования и развития жилищно-коммунального комплекса»

Раздел 1.Общие положения

| Ответственный орган местного самоуправления Новокузнецкого городского округа | Комитет ЖКХ |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие ЖКХ города Новокузнецка» |

Раздел 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи/ показателя комплекса процессных мероприятий | Призрак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Условное обозначение единицы измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  | Исполнитель, ответственный за достижение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение выполнения полномочий Комитета ЖКХ и его подведомственных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Факты нарушения исполнительской и (или) финансовой дисциплины, приведшие к наложению штрафных санкций Комитета ЖКХ администрации города Новокузнецка | Убывание | МП | единица | - | 2024 | - | - | - | - | - |  | Комитет ЖКХ |
| 1.2 | Процент выполнения муниципального задания МБУ «Дирекция ЖКХ» города Новокузнецка в объеме оказанных муниципальных услуг и выполненных работ | Возрастание | МП | % | - | 2024 | 90 | 90 | 90 | - | - |  | Комитет ЖКХ |
| 2. | Задача 2 «Выполнение функций уполномоченного органа в отношении муниципальных предприятий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Исполнение в полном объеме судебных решений, предъявленных к взысканию за счет средств бюджета Новокузнецкого городского округа в рамках субсидиарной ответственности по долгам муниципальных унитарных предприятий Новокузнецкого городского округа, переданных в ведение органа местного самоуправления Новокузнецкого городского округа | Убывание | МП | единиц | - | 2024 | 15 | 14 | 13 | - | - |  | Комитет ЖКХ |

Раздел 3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в текущем 2026 году

| № п/п | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Условное обозначение единицы измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На 31.12. 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль |  | март |  | апрель |  | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Задача 1 «Обеспечение выполнения полномочий Комитета ЖКХ и его подведомственных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Факты нарушения исполнительской и (или) финансовой дисциплины, приведшие к наложению штрафных санкций Комитета ЖКХ администрации города Новокузнецка | МП | Единица | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Процент выполнения муниципального задания МБУ «Дирекция ЖКХ» города Новокузнецка в объеме оказанных муниципальных услуг и выполненных работ | МП | Единица | - | - | 23 |  | - |  | - |  | 45 | - | - | 68 | - | - | 90 |
| Задача 2 «Выполнение функций уполномоченного органа в отношении муниципальных предприятий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Исполнение в полном объеме судебных решений, предъявленных к взысканию за счет средств бюджета Новокузнецкого городского округа в рамках субсидиарной ответственности по долгам муниципальных унитарных предприятий Новокузнецкого городского округа | МП | Процент | - | 1 | - |  | - |  | 3 |  | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |

Раздел 4. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Условное обозначение единицы измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 1 «Обеспечение выполнения полномочий Комитета ЖКХ и его подведомственных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие «Ведение хозяйственной деятельности, в том числе оплата заработной платы, налогов, услуг связи, информационных услуг, содержание имущества Комитета ЖКХ администрации города Новокузнецка» | Осуществление текущей деятельности | единица | - | 2024 | - | - | - | - | - | Факты нарушения исполнительской и (или) финансовой дисциплины, приведшие к наложению штрафных санкций Комитета ЖКХ администрации города Новокузнецка |
| 1.1.1 | Численность сотрудников согласно штатному расписанию | х | единица | - | 2024 | 52 | 52 | 52 | - | - |  |
| 1.2. | Мероприятие «Ведение хозяйственной деятельности, в том числе оплата заработной платы, налогов, услуг связи, коммунальных и информационных услуг, содержание имущества МБУ «Дирекция ЖКХ города Новокузнецка»» | Оказание услуг (выполнение работ) | % | - | 2024 | 90 | 90 | 90 | - | - | Процент выполнения муниципального задания МБУ «Дирекция ЖКХ» города Новокузнецка в объеме оказанных муниципальных услуг и выполненных работ |
| 1.2.1 | Рассмотрено документов для установления права на муниципальную услугу «Сбор, обработка, оформление документов по предоставлению жилья по договорам найма жилых помещений муниципального фонда» | х | единица | - | 2024 | 950 | 950 | 950 | 1 | 1 |  |
| 1.2.2 | Выдано документов, подтверждающих принятие решения согласования переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, либо решения об отказе в согласовании при оказании муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) пере | х | единица | - | 2024 | 200 | 100 | 100 | - | - |  |
| 1.2.3 | Количество обращений граждан в рамках выполнения работы «Организация и проведение работ с органами ТОС и населением по реализации вопросов местного значения» | х | единица | - | 2024 | 3500 | 3500 | 3500 | - | - |  |
| 1.2.4 | Подано исков, заявлений претензий в целях выполнения работы «Начисление и сбор платы за найм» | х | единица | - | 2024 | 1300 | 1300 | 1300 | - | - |  |
| 1.2.5 | Составлено актов о фактическом проживании/ не проживании граждан, в том числе детей-сирот в целях выполнения работы «Организация работ и осуществление контроля за использованием и сохранностью муниципального жилого фонда» | х | единица | - | 2024 | 100 | 100 | 100 | - | - |  |
| 1.2.6 | Организован контроль за ходом выполнения строительно-монтажных работ по ремонту муниципальных помещений и за выполнением работ по содержанию муниципального жилого фонда в целях выполнения работы «Организация работ и осуществление контроля за использованием и сохранностью муниципального жилого фонда» | х | процент | - | 2024 | 100 | 100 | 100 | - | - |  |
| 1.2.7 | Подписано актов, паспортов готовности жилищно-социальных объектов РСО К отопительному сезону в целях выполнения работы «Организация работ и осуществление контроля за проведением работ по подготовке объектов ЖКХ к отопительному сезону | х | единица | - | 2024 | 3000 | 3000 | 3000 | - | - |  |
| 1.2.8 | Обследовано объектов муниципального жилого фонда с составлением ведомостей дефектов в целях выполнения работы «Организация работ и осуществление контроля за выполнением работ по сносу муниципальных объектов» | х | единица | - | 2024 | 217 | 217 | 217 | - | - |  |
| 1.2.9 | Осуществлен контроль за выполнением работ по сносу в целях выполнения работы «Организация работ и осуществление контроля за выполнением работ по сносу муниципальных объектов» | х | единица | - | 2024 | 13 | 3 | 3 | - | - |  |
| 1.2.10 | Составлено сметных расчетов для установления размера платы за содержание и ремонт жилых помещений в многоквартирных домах в целях выполнения работы «Подготовка конкурсной документации по установлению размера платы за содержание и ремонт жилого помещения» | х | единица | - | 2024 | 115 | 115 | 115 | - | - |  |
| 1.2.11 | Рассмотрено пакетов документов для участия в программах социально-экономического развития в сфере ЖКХ в целях выполнения работы «Осуществление комплекса мероприятий по управлению проектами» | х | Единица | - | 2024 | 38 | 40 | 40 | - | - |  |
| 1.2.12 | Рассмотрено обращений в целях выполнения работы «Работа с обращениями населения по жилищно-коммунальным вопросам» | х | единица | - | 2024 | 2540 | 2500 | 2450 | - | - |  |
| 1.2.13 | Организован контроль за проведением капитального ремонта общего имущества собственников многоквартирных домов в целях выполнения работы «Организация капитального ремонта, ремонта жилищного фонда» | х | единица | - | 2024 | 850 | 300 | 300 | - | - |  |
| Задача 2 «Выполнение функций уполномоченного органа в отношении муниципальных предприятий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | «Выполнение функций уполномоченного органа в отношении муниципальных предприятий» | Осуществление текущей деятельности | х | - | - | - | - | - | - | - | Исполнение в полном объеме судебных решений, предъявленных к взысканию за счет средств бюджета Новокузнецкого городского округа в рамках субсидиарной ответственности по долгам муниципальных унитарных предприятий Новокузнецкого городского округа |
| 2.1.1 | Количество муниципальных предприятий в отношении которых Комитет ЖКХ несет субсидиарную ответственность | х | единица | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | - | - |  |

| Раздел 5. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения, наименование исполнителя | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования и развития жилищно-коммунального комплекса» , всего, в т.ч. | 163 605,10 | 163 529,80 | 163 560,10 | - | - | 490 695,00 |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  | Местный бюджет | 163 405,10 | 163 329,80 | 163 360,10 | - | - | 490 095,00 |
|  | Внебюджетные источники | 200,00 | 200,00 | 200,00 | - | - | 600,00 |
|  | Исполнитель - Комитет ЖКХ, всего: | 94 661,80 | 94 586,50 | 94 616,80 | - | - | 283 865,10 |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  | Местный бюджет | 94 661,80 | 94 586,50 | 94 616,80 | - | - | 283 865,10 |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
|  | Исполнитель - Дирекция ЖКХ, всего: | 68 943,30 | 68 943,30 | 68 943,30 | - | - | 206 829,90 |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  | Местный бюджет | 68 743,30 | 68 743,30 | 68 743,30 | - | - | 206 229,90 |
|  | Внебюджетные источники | 200,00 | 200,00 | 200,00 | - | - | 600,00 |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение выполнения полномочий Комитета ЖКХ и его подведомственных учреждений» | 137 605,10 | 137 529,80 | 137 560,1 | - | - | 412 695,00 |
| 1.1. | Мероприятие «Ведение хозяйственной деятельности, в том числе оплата заработной платы, налогов, услуг связи, информационных услуг, содержание имущества Комитета ЖКХ администрации города Новокузнецка», всего | 68 661,80 | 68 586,50 | 68 616,80 | - | - | 205 865,10 |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  | Местный бюджет | 68 661,80 | 68 586,50 | 68 616,80 | - | - | 205 865,10 |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
|  | Исполнитель - Комитет ЖКХ, итого: | 68 661,80 | 68 586,50 | 68 616,80 | - | - | 205 865,10 |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  | Местный бюджет | 68 661,80 | 68 586,50 | 68 616,80 | - | - | 205 865,10 |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Мероприятие «Ведение хозяйственной деятельности, в том числе оплата заработной платы, налогов, услуг связи, коммунальных и информационных услуг, содержание имущества МБУ «Дирекция ЖКХ города Новокузнецка»», всего | 68 943,30 | 68 943,30 | 68 943,30 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  | Местный бюджет | 68 743,30 | 68 743,30 | 68 743,30 | - | - | 206 229,90 |
|  | Внебюджетные источники | 200,00 | 200,00 | 200,00 | - | - | 600,00 |
|  | Исполнитель - Дирекция ЖКХ, итого: | 68 943,30 | 68 943,30 | 68 943,30 | - | - | 206 829,90 |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  | Местный бюджет | 68 743,30 | 68 743,30 | 68 743,30 | - | - | 206 229,90 |
|  | Внебюджетные источники | 200,00 | 200,00 | 200,00 | - | - | 600,00 |
| 2 | Задача 2 «Выполнение функций уполномоченного органа в отношении муниципальных предприятий» | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | - | - | 78 000,00 |
| 1.3. | Мероприятие «Выполнение функций уполномоченного органа в отношении муниципальных предприятий», всего | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | - | - | 78 000,00 |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  | Местный бюджет | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | - | - | 78 000,00 |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
|  | Исполнитель - Комитет ЖКХ, итого: | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | - | - | 78 000,00 |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  | Местный бюджет | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | - | - | 78 000,00 |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |

Раздел 6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Исполнитель, ответственный за реализацию | Вид документа, подтверждающего факт достижения контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача «Исполнение стандартов мер социальной поддержки населения» |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Ведение хозяйственной деятельности, в том числе оплата заработной платы, налогов, услуг связи, коммунальных и информационных услуг, содержание имущества МБУ «Дирекция ЖКХ города Новокузнецка»» | Х |  |  |
| 1.1 | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено (размещено в государственной информационной системе государственных (муниципальных) услуг https://bus.gov.ru).» | 25.01. | Комитет ЖКХ | Муниципальное задание |
| 1.2 | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)» | 30.01. | Комитет ЖКХ | Соглашение |
| 1.3 | Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 05.04. | Комитет ЖКХ | Отчет о выполнении соглашения |
| 1.4 | Контрольная точка «Услуги оказаны (работы выполнены)» | 10.04. | Комитет ЖКХ | Отчет об исполнении муниципального задания |
| 1.5 | Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 05.07. | Комитет ЖКХ | Отчет о выполнении соглашения |
| 1.6 | Контрольная точка «Услуги оказаны (работы выполнены)» | 10.07. | Комитет ЖКХ | Отчет об исполнении муниципального задания |
| 1.7 | Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 05.10. | Комитет ЖКХ | Отчет о выполнении соглашения |
| 1.8 | Контрольная точка «Услуги оказаны (работы выполнены)» | 10.10. | Комитет ЖКХ | Отчет об исполнении муниципального задания |
| 1.9 | Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 12.01. | Комитет ЖКХ | Отчет о выполнении соглашения |
| 1.10 | Контрольная точка «Услуги оказаны (работы выполнены)» | 01.03. | Комитет ЖКХ | Отчет об исполнении муниципального задания |
| 2. | Мероприятие «Выполнение функций уполномоченного органа в отношении муниципальных предприятий» | Контрольные точки не предусмотрены |  |  |